| УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации городского поселения поселок Сонково ____________________А.Г. Возненко «_____» ___________ 2007 г. СОГЛАСОВАНО: Зам.Главы администрации Сонковского района _________________________ Н.Н.Дорохов СОГЛАСОВАНО: Зав. отделом архитектуры и градостроительства администрации Сонковского района ___________________________ Л.А.Мельников | УТВЕРЖДАЮ: Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования Тверской области «Сонковский район» _________________Т.М. Ершова «_____» ___________ 2007 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на  строительство 18-квартирного жилого дома в п. Сонково по улице  Сельхозтехника

П. Сонково

2007 г

ОГЛАВЛЕНИЕ

Приглашение к участию в аукционе	3

Инструкция участникам размещения заказа по подготовке заявок на участие в аукционе	4

1. Цель аукциона                                                                                                                                                                            4

2. Участники размещения заказа	4

3. Аукционная комиссия	4

4. Заявка на участие в аукционе	4

5. Затраты на участие в аукционе	5

6. Законодательное регулирование	5

7. Предоставление документации об аукционе	5

8. Разъяснение документации об аукционе	5

9. Внесение изменений в документацию об аукционе	5

10. Порядок оформления заявки на участие в аукционе	6

11. Сведения о характеристиках товара, о качестве работ, услуг	6

12. Порядок подачи заявок на участие в аукционе	6

13. Запоздавшие заявки на участие в аукционе	6

14. Отзыв заявок на участие в аукционе	6

15. Обеспечение заявки на участие в аукционе	6

16. отказ от проведения аукциона                                                                                                                                                                              7

17. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе	7

18.порядок проведения аукциона                                                                                                                                                                               9

19. СОБЛЮДЕНИЕ  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ                                                                                                                   11

20. ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ                                                                                                                                               11

21. Подписание контракта	11

22. Изменение условий контракта	12

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ	13

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА                                                                                                                        16

ЗАКАЗ НА ВЫПОНЕНИЕ РАБОТ                                                                                                                           28

"ЗЯВКА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА "                                                                                                                                              30

″ Сведения о качестве работ″	31

аНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА                                                                                                                                              32

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	332

# Приглашение к участию в аукционе

Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования Тверской области «Сонковский район» приглашает любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности, места нахождения, а так же любые физические лица, в том числе индивидуальных предпринимателей, принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального  контракта на строительство 18-квартирного жилого дома в поселке Сонково  по улице Сельхозтехника.

В соответствии со статьями 33 и 34 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» настоящая документация об аукционе содержит всю необходимую для участия в аукционе информацию о предмете аукциона, а также описание порядка проведения аукциона.

Для участия в аукционе необходимо подготовить Заявку на участие в аукционе (пакет документов) в соответствии с требованиями, указанными в настоящей документации об аукционе, и предоставить ее Уполномоченному органу.

Полный комплект документации об аукционе может быть получен всеми заинтересованными лицами по письменному заявлению, в том числе в форме электронного документа:

- в форме электронного документа

-в письменной форме по адресу: 171450, Тверская  обл. п. Сонково, пр. Ленина, д. 24

Финансовое обеспечение заявки  не  предусматривается.

Ответственное лицо:  	Ершова Татьяна Михайловна 8 48 246 2 14 54 , Перлова Елена Сергеевна 8 48 246 2 17 92

Объем Аукционной документации составляет  31 машинописный лист.

Информация о поставляемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах (условия оплаты, технические требования, место и сроки поставки, выполнения, оказания) указана в разделе «Заказ на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг» настоящей документации об аукционе.

Проект Муниципального контракта, который будет заключен по результатам аукциона, находится в разделе «Проект муниципального контракта» настоящей документации об аукционе.

# Инструкция участникам размещения заказа по подготовке заявок на участие в аукционе

## Цель аукциона.

### Целью проведения аукциона является заключение муниципального контракта  на выполнение работ по строительству 18-квартирного жилого дома в п. Сонково по улице Сельхозтехника, на наиболее выгодных для Заказчика  условиях.

## 2. Участники размещения заказа

Участниками размещения заказа (далее также – Участник) являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Если в «Информационных картах» документации об аукционе предусмотрено  участие субъектов малого предпринимательства, заявки на участие в аукционе, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.

В случае если, по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе субъектами малого предпринимательства подано менее двух заявок на участие в аукционе, торги признаются несостоявшимися.

## 3. Аукционная комиссия

Муниципальный  заказчик (далее – Заказчик):

Администрация городского поселения поселок Сонково.

Уполномоченный орган (далее – Организатор) - Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования Тверской области «Сонковский район».

Уполномоченным органом до опубликования извещения о проведении открытого аукциона принимается решение о создании  аукционной  комиссии (далее – комиссия), определяются ее состав и порядок работы, назначается председатель комиссии. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек.

Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола об отказе от заключения контракта.

Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим пунктом документации об аукционе, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

## 4. Заявка на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе (далее также – Заявка) - пакет документов, подготовленный участником размещения заказа согласно требованиям настоящей документации об аукционе. Содержание и порядок подготовки заявки на участие в аукционе установлен в пунктах 10 - 11 настоящей инструкции.

В связи, с отсутствием на момент объявления аукциона механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все заявки на участие в аукционе, а также и иные документы, которыми в соответствии с главой 2 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» обмениваются уполномоченный орган, заказчик и участники размещения заказа, оформляются в письменном виде.

Каждый участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в аукционе. В случае, если участник размещения заказа подает две и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота, при условии, что поданные им ранее заявки на участие в аукционе таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. Участник размещения заказа может подать заявку по одному, нескольким или всем лотам, если в «Информационных картах» документации об аукционе предусмотрено несколько лотов.

Не допускается подача заявки на участие в аукционе на выполнение части работ (оказание части услуг, поставку части товара), входящих в лот, за исключением случаев, указанных в Информационных картах. В случае подачи заявки на участие в аукционе на выполнение части работ (оказание части услуг, поставку части товара), входящих в лот, заявка на участие в аукционе данного участника размещения заказа будет отклонена как несоответствующая требованиям документации об аукционе.

## 5. Затраты на участие в аукционе

Участники размещения заказа несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе. Заказчик и уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера и результатов проведения аукциона.

## 6. Законодательное регулирование

Организация аукционов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд  регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», с изменениями и дополнениями от 20.04.07.  №53-ФЗ  и от 24.07.07.  №218-ФЗ.

## 7. Предоставление документации об аукционе

Уполномоченный орган обеспечивает размещение документации об аукционе на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, одновременно с размещением извещения о проведении аукциона в официальном печатном издании. Для ознакомления документация об аукционе на официальном сайте доступна без взимания платы.

Со дня опубликования в официальном печатном издании и/или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. При этом документация об аукционе предоставляется в письменной форме. Предоставление документации об аукционе в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. Предоставление документации об аукционе, до опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, не допускается.

## 8. Разъяснение документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (факс), в том числе в форме электронного документа, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе, который направляется по адресам, указанным в «Информационных картах» документации об аукционе:

- к уполномоченному органу за разъяснением по процедуре проведения аукциона,

- к заказчику за разъяснением по предмету аукциона.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляют в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику или к уполномоченному органу не позднее чем за 5 дней, до окончательного срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений уполномоченный орган размещает данные разъяснения на официальном сайте, но без указания участника размещения заказа, от которого получен запрос.

## 9. Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Внесенные изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе.

## 10. Порядок оформления заявки на участие в аукционе

Заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме на русском языке и подаётся в запечатанном конверте, на котором указывается наименование аукциона (лота), на участие в котором подается данная заявка.

Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

В конверте должны находиться документы, указанные в «Информационных картах» настоящей документации об аукционе.

Оригиналы документов, входящие в заявку на участие в аукционе, должны быть отпечатаны или быть рукописными (чернила, шариковая ручка).

Все документы заявки на участие в аукционе, кроме оригиналов документов и нотариально заверенных копий, должны быть заверены уполномоченным лицом участника размещения заказа и печатью участника размещения заказа.

Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть сшиты (скреплены или упакованы как-либо еще) таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Все страницы заявки на участие в аукционе должны иметь сквозную нумерацию.

Если заявка на участие в аукционе состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется сшить отдельно. Каждый том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

## 11. Сведения о характеристиках товара, о качестве работ, услуг

Участник должен подготовить и представить сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (о качестве работ, услуг) по форме № 1.2 настоящей документации об аукционе.

## 12. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Все заявки на участие в аукционе должны быть переданы уполномоченному органу не позднее даты, времени и по адресу, указанному в «Информационных картах» настоящей документации об аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, уполномоченный орган выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

## 13. Запоздавшие заявки на участие в аукционе

Конверты с заявками на участие в аукционе, полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе, аукционной комиссией не рассматриваются, вскрываются уполномоченным органом (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и в тот же день возвращаются участнику размещения заказа.

## 14. Отзыв заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения аукционной комиссией заявок на участие в аукционе.

## 15. Обеспечение заявки на участие в аукционе

## Участник размещения заказа предоставляет финансовое обеспечение своей заявки на участие в аукционе (денежные средства) на сумму, оговоренную в «Информационных картах» документации об аукционе, в срок до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе по указанным в «Информационных картах» документации об аукционе реквизитам. Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участника размещения заказа третьими лицами не допускается.

Участники размещения заказа не допускаются аукционной комиссией к участию в аукционе в случае невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или внесения денежных средств в размере менее указанного в «Информационных картах» документации об аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в документации об аукционе.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, полученной после окончания приема заявок на участие в аукционе, возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу оригинала письменного уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, заверенного печатью участника размещения заказа.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение 5 рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта; в случае уклонения от заключения контракта обеспечение заявки на участие в аукционе ему не возвращается.

В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, предложившего предпоследнее предложение о цене, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Победителю аукциона денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, предложившему предпоследнее предложение о цене, в течение 5 рабочих дней со дня подписания контракта с победителем аукциона или с таким участником.

Участнику аукциона, который не выиграл аукцион, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются в течение 5 рабочих дней после подписания протокола аукциона.

Если принято решение о признании аукциона несостоявшимся, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участникам размещения заказа в течение 5 рабочих дней со дня принятия данного решения.

Если Участник размещения заказа не допущен к аукциону, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, ему возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

## 16. Отказ от проведения аукциона

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если в «Информационных картах» документации об аукционе установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

## 17. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», при этом, срок рассмотрения таких заявок не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в «Информационной карте» документации об аукционе.

Комиссия изучает заявки на участие в аукционе на предмет их полноты, наличия всех необходимых подписей, а также правильности оформления заявки на участие в аукционе в целом.

Рассмотрение соответствия требованиям документации об аукционе поставляемых товаров техническим условиям осуществляется по принципу: «соответствуют требованиям» или «не соответствуют требованиям». При этом учитывается соответствие/несоответствие только требованиям документации об аукционе.

В ходе изучения соответствия предложенных товаров требованиям «Заказа на поставку» документации об аукционе аукционная комиссия имеет право проверить предложенные к поставке товары на предмет соответствия действительности характеристик и иных свойств товаров, указанных участником размещения заказа. В случае обнаружения расхождений между информацией о характеристиках товаров, представленной участником размещения заказа, и информацией о характеристиках  товаров, полученной комиссией, его заявка на участие в аукционе может быть отклонена аукционной комиссией, как несоответствующая требованиям документации об аукционе.

Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации заказчик, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается уполномоченным органом на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается. Если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе  передает  участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Участник не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта. При непредставлении заказчику таким участником в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 ст. 38 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в случае установления требования обеспечения исполнения контракта) на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.

## 18. Порядок проведения аукциона

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей публично в час, день и по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и в «Информационных картах» настоящей документации об аукционе.

Участники аукциона или их представители перед началом проведения аукциона обязаны зарегистрироваться. В случае, если в составе заявки на участие в аукционе участником аукциона предоставлен документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность по форме 3.1 приложения 3), участник аукциона (представитель участника аукциона) должен предоставить аукционной комиссии документы, удостоверяющие личность. В случае, если на аукцион явился представитель участника аукциона, полномочия которого на осуществление действий от имени участника аукциона не были подтверждены документом в составе заявки на участие в аукциона, такой представитель кроме документов, удостоверяющих личность, обязан предоставить аукционной комиссии доверенность (оригинал) для участия в аукционе с правом осуществления действий от имени участника аукциона, составленную по форме 3.1 приложения 3 к настоящей документации об аукционе.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:

а) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки.

б) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно - исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в «Информационных картах» документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

в) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленным настоящим пунктом документации об аукционе, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

г) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном настоящим пунктом документации об аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

д) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта.

Если наиболее низкую цену контракта предложили несколько участников аукциона, то победителем аукциона признается тот участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о наиболее низкой цене контракта.

Во время процедуры аукциона секретарь или иной член комиссии фиксирует предложения участников аукциона о цене контракта, величину понижения «начальной цены контракта» и «шага аукциона».

Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва (не допускается объявление перерыва в рамках одного лота).

При проведении аукциона и во время перерыва комиссия вправе разрешить участникам аукциона или их уполномоченным представителям пользоваться телефонной связью.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с настоящим пунктом документации об аукционе до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в случае установления требования обеспечения исполнения контракта) на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

При проведении аукциона уполномоченный орган осуществляет аудио- или  видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона, и размещается уполномоченным органом на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

В случае проведения аукциона по нескольким лотам протокол аукциона составляется в количестве, позволяющим направить экземпляр протокола каждому из победителей аукциона по лоту.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

19. Соблюдение конфиденциальности

Заказчик и Уполномоченный орган не вправе предоставлять кому-либо сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну участников размещения заказа.

20. Право на обжалование

Участники размещения заказа имеют право обжаловать решения и действия уполномоченного органа, заказчика, аукционной комиссии  в связи с проведением аукциона в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 21. Подписание контракта

Победитель аукциона, получивший от заказчика проект контракта обязан подписать контракт в течение 20 дней, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона или единственным участником размещения заказа.

В случае, если победитель аукциона в установленный срок не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с п. 18 документации об аукционе, он признается уклонившимся от заключения  муниципального контракта, что отражается в протоколе об отказе от заключения контракта.

В этом случае Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении Победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено «Информационной картой» документации об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа — юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Федерального закона ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта аукционной комиссией  составляется протокол об отказе от заключения контракта. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

## 22. Изменение условий контракта

Заказчик по согласованию с Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить, не более чем на десять процентов, предусмотренные контрактом , количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг, Заказчик, по согласованию с Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком), вправе изменить первоначальную цену контракта, пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт, в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

Информация об изменении условий муниципального контракта предусмотрена в  проекте муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ

Данные Информационные карты являются неотъемлемой частью документации об аукционе.

Положения информационных карт

Предмет конкурса: Строительство восемнадцатиквартирного жилого дома по адресу: Тверская область посёлок Сонково улица Сельхозтехника

Заказчик: Администрация городского поселения поселка городского типа Сонково

Руководитель Заказчика: Возненко Александр Григорьевич

Адрес Заказчика: 171450, Тверская обл. п. Сонково, улица Луначарского, дом 2. тел.(48246) 2-13-40, факс 2-14-02

Уполномоченный орган: Единая комиссия по размещению заказов для муниципальных нужд администрации Сонковского района Тверской области

Руководитель Уполномоченного органа: Ершова Татьяна Михайловна

Адрес Уполномоченного органа: 171450, Тверская обл. п. Сонково, пр. Ленина, д. 24 тел. (48246) 2 14 54,2 17 92 факс (48246) 2 12 60 e-mail: admin@sonkovo.ru

Источник финансирования: Федеральный бюджет, областной бюджет и бюджет поселения

Подготовка и подача Заявки

Язык Заявки: русский

Валюта Заявки: российский рубль

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): лот № 1 – 26 735 770 руб.; шаг аукциона – 1 336 788.5 рублей

Не допускается подача Заявки на выполнение части работ, представленных в Заказе на выполнение работ

Цена контракта (цена лота): Цена контракта должна включать стоимость работ с учетом НДС и других обязательных платежей.

Срок выполнения работ: начало - не позднее 25 декабря 2007года окончание - 25 декабря 2008года

Обеспечение заявки: предусматривается в размере 5% от суммы контракта. Банковские реквизиты для перечисление средств в качестве обеспечения заявки Администрация Сонковского района Бежецкое ОСБ 1558 г. Бежецк Расчетный счет 40302810263210000013 ИНН 6940000628 КПП 694001001 БИК 042809679 КОРСЧЕТ 30101810700000000679 БАНК Тверское ОСБ 8607 г. Тверь ОКПО 04028432 ОКОНХ 97610 ОГРН 1026901545087 Адрес п. Сонково пр. Ленина д. 24

Обеспечение исполнения муниципального контракта: предусматривается в размере 20% от общей суммы контракта

Изменение условий контракта: предусмотрено изменение суммы контракта в соответствии с действующим законодательством, при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

Адреса для запросов: По процедуре проведения аукциона: по адресу Уполномоченного органа. По предмету аукциона: по адресу Заказчика.

Адрес для представления конвертов с Заявками на участие в аукционе 171450, Тверская обл. п. Сонково, пр. Ленина, д. 24

Время, место и дата рассмотрения Заявок (окончательный срок подачи Заявок): 171450, Тверская обл. п. Сонково, пр. Ленина, д. 24 10 часов 00 минут по московскому времени, 04 декабря 2007года

Время, место и дата проведения аукциона: 171450, Тверская обл. п. Сонково, пр. Ленина, д. 24 10 часов 00 минут по московскому времени, 04 декабря 2007года.

Требования к Участникам размещения заказа

1) Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; 2) Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; 5) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Условия допуска Участников размещения заказа к аукциону

1) Соответствие участника размещения заказа требованиям к участникам размещения заказа, установленным настоящей документацией об аукционе; 2) Предоставление всех документов, указанных в «перечне документов, подаваемых в конверте с заявкой на участие в аукционе»; 3) Соответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации и прилагаемым формам. 4) Достоверность сведений в документах, представленных участником размещения заказа, об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается заказ; 5) Внесение участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе; 6) Соответствие требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Перечень документов, подаваемых в конверте с Заявкой

1) Заявка участника размещения заказа (приложение № 1 форма 1.1., оригинал); 2) Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 форма 2.1., оригинал); 3) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса – для юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия); или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса – для индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия); или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса – для иностранных лиц; или копия документа, удостоверяющего личность – для физического лица; 4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, в случае необходимости (оригинал); 5) Лицензия на предлагаемые к выполнению работы в соответствии с действующим законодательством с приложениями к ней, описывающими конкретные лицензированные виды деятельности (нотариально заверенная копия); 6) Сведения о субподрядных организациях (приложение № 3 форма 3.1.); 7) Лицензии субподрядных организаций на предлагаемые к выполнению работы в соответствии с действующим законодательством с приложениями к ней, описывающими конкретные лицензированные виды деятельности (нотариально заверенные копии) - в случае необходимости; 8) Протоколы о намерениях либо иные документы, подтверждающие обязательства субподрядчиков выполнить работы по контракту (копия) - в случае необходимости; 9) Сведения о качестве (приложение № 1 форма 1.2., оригинал); Опись представленных документов с указанием общего количества листов в конверте с Заявкой (оригинал). Кроме вышеперечисленных документов Участник также вправе предоставить любые другие документы, подтверждающие соответствие его и предлагаемых им работ требованиям настоящей документации об аукционе, а также: - справку из налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; - в случае наличия задолженности Участник может предоставить бухгалтерский баланс (форма №1 и №2) за последний завершенный отчетный период.

На процедуру аукциона участник аукциона  обязан предоставить доверенность (приложение 3 форма 3.1- оригинал)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ ( проект)

на строительство

для муниципальных нужд п.г.т. Сонково

п. Сонково                                                                                                                       «_____» ___________ 200_ г.

Администрация городского поселения  п.Сонково, именуемый в дальнейшем муниципальный заказчик (далее  Заказчик), от имени и в интересах городского поселения поселок Сонково, в лице Возненко А.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем Генеральный подрядчик  (далее Подрядчик), в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иного законодательства Российской Федерации и Тверской области, на основании результатов размещения муниципального заказа Тверской области путем проведения открытого аукциона (протокол аукционной    комиссии _______ от ___________ г.) на строительство 18-квартирного  жилого дома, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по  строительству 18-квартирного жилого дома по адресу:     _Тверская область, п.Сонково, ул. Сельхозтехника  (в т.ч. внесения  изменений, при необходимости , в ПИР)», далее «работы»   в объемах согласно проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законодательством Российской Федерации и Тверской области порядке.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить строительство на объекте в сроки, установленные настоящим Контрактом, по заданию Заказчика и в соответствии со сметной документацией,  согласованной в установленном законодательством Российской Федерации и Тверской области порядке (приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.4. Финансирование указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта работ осуществляется за счет средств:   федерального, областного бюджета и бюджета поселения.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет ___________________________________________________ рублей, в том числе НДС = 18 % -                                . (Ведомость стоимости работ, представлена в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта). Цена Контракта включает общую стоимость всех работ, оплачиваемую Заказчиком Подрядчику за исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

2.2. Цена Контракта устанавливается в соответствии с условиями исполнения Контракта, указанными Подрядчиком в своей заявке на участие в аукционе, зафиксированными в протоколе аукционной   комиссии заявок на участие в аукционе.

Заказчик по согласованию с  Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить,  в соответствии с действующим законодательством, предусмотренные контрактом  объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на  выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами,  предусмотренными контрактом. При  выполнении дополнительного объема таких работ,  Заказчик, по согласованию с  Подрядчиком, вправе изменить первоначальную цену контракта, пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт, в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно выполняемых работ и цена единицы работ при сокращении потребности в выполнении части такого работ  должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренный  в контракте  объём таких работ.

2.3. В случае неисполнения  Подрядчиком  графика производства работ, их приемка производится по ценам, действующим на период, предусмотренный графиком для данного вида работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ:

начало -  не позднее  25 декабря 2007года

не позднее  25 декабря 2008года.

Подрядчик при заключении Контракта согласовывает с Заказчиком начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту, которые отражаются ими в Графике производства работ (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

Работы Подрядчиком осуществляются в сроки в соответствии с Графиком производства работ. Изменения в График производства работ по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

3.2. Все работы, предусмотренные настоящим Контрактом, производятся Подрядчиком в строгом соответствии с графиком производства работ. Изменение графика производства работ производится по согласованию сторон.

3.3. Работы по настоящему Контракту Подрядчик начинает с момента приема по Акту приема-передачи строительной площадки от Заказчика, но не позднее срока, предусмотренного графиком производства работ.

В случае неготовности площадки Подрядчик в письменном виде уведомляет об этом Заказчика и согласовывает с ним изменение сроков выполнения работ.

4. Обязанности сторон

4.1. Для выполнения полного комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта в соответствии с  действующим законодательством и настоящим Контрактом Подрядчик обязуется:

4.1.1.  Качественно выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Контракта,  в объеме и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Контракта, и в соответствии с условиями настоящего Контракта, утвержденной проектно-сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями, ГОСТ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно- гигиеническими и экологическими нормами и правилами;

4.1.2. По согласованию с Заказчиком поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительные механизмы, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком;

4.1.3. Согласовать с Заказчиком вопрос о привлечении к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту субподрядчиков. В случае достижения соглашения между сторонами Подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика. В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по Контракту субподрядчиками, за осуществление  контроля и обеспечение координации их деятельности и соблюдение ими Графика производства работ;

4.1.4. Обеспечить на строительной площадке соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности; использование земельного участка по целевому назначению; охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ; оформление информационных щитов и временного освещения в период выполнения работ в соответствии с требованиям СНиП, а также соблюдение природоохранного и земельного законодательства;

4.1.5. Восстановить благоустройство, озеленение, ограждение, проезды и дорожки на строительной площадке и прилегающей территории, поврежденные в связи с его деятельностью;

4.1.6. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы;

4.1.7.  Выполнить работы по настоящему Контракту и оформить первичную исполнительную документацию в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

4.1.8. Принять по акту приемки-передачи строительную площадку.

4.1.9. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства;

4.1.10. Обеспечить надлежащую охрану объекта, оборудования, строительной площадки, материалов и другого имущества, поставленного на строительную площадку;

4.1.11. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта. Вывезти в недельный срок до дня подписания акта о приемке завершенного строительства  объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, другое имущество, а также строительный мусор;

4.1.12. Осуществить временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключений в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями;

4.1.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности представленных  материалов, оборудования, проектной документации;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

4.1.14. При готовности объекта к вводу в эксплуатацию в течение 7  дней известить об этом Заказчика;

4.1.15. Нести расходы по содержанию объекта до передачи его эксплуатирующей организации;

4.1.16. Нести затраты по временному инженерному обеспечению объекта до передачи проложенных инженерных сетей в эксплуатацию специализированным организациям с подписанием акта технической приемки.

По окончании строительства вернуть Заказчику стоимость оборудования временных зданий и сооружений, а также материалов, изделий, высвобождаемых в связи с завершением работ на объекте.

Стоимость оборудования возмещается Подрядчиком по цене его продажи сторонним покупателям, согласованной с Заказчиком, а стоимость возвратных материалов возмещается в размере не менее 50% их первоначальной стоимости;

4.1.17. Обеспечить выполнение работ в пределах твердой контрактной цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта;

4.1.18. Осуществить разработку рабочей документации на основе утвержденного проекта и ее согласование в установленном порядке;

Обеспечить соответствие рабочей документации утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям соответствующих эксплуатационных и надзорных служб;

4.1.19. В случае принятия решения о консервации объекта в 30-дневный срок с момента уведомления о принятом решении вернуть Заказчику денежные средства, причитающиеся в счет оплаты фактически выполненных работ по настоящему Контракту;

4.1.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах (подпунктах) настоящего Контракта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1.  Передать Подрядчику в течение  5 дней с момента заключения настоящего Контракта:

- проектно-сметную документацию по объекту с необходимыми согласованиями, необходимую для своевременного выполнения предусмотренных настоящим Контрактом работ, – в количестве 1-х экземпляра;

- строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, свободную от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам;

4.2.2. В течение 5 дней с момента заключения настоящего Контракта обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ;

4.2.3. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства;

4.2.4. По письменному сообщению Подрядчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного строительством объекта;

4.2.5. Производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

4.2.6. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах (подпунктах) настоящего Контракта.

5. Обеспечение строительства материалами и оборудованием.

5.1. Строительство объекта по настоящему Контракту должно быть обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества. Поставка материалов и оборудования производится Подрядчиком. Используемые в строительстве объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, выданные уполномоченными органами.

5.2.  Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Подрядчиком.

Подрядчик до начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, детализирует поставку материалов и оборудования в Графике производства работ (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с указанным Графиком.

6. Порядок выполнения работ. Контроль и надзор Заказчика за исполнением Контракта.

6.1. Подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего Контракта, в соответствии с Графиком производства работ, после выполнения Заказчиком условия, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Контракта.

6.2. Заказчик назначает на объект своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектно-сметной документации.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства. Подрядчик обеспечивает представителю Заказчика помещение для работы.

6.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2, п.2.1 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствие Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в случае неисполнения или некачественного исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков, исправлению некачественно выполненных работ.

6.4. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.5. Сдача и приемка работ:

6.5.1. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

6.6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случаях:

6.6.1. Обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком;

6.6.2. Неисполнения Подрядчиком установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом обязательных требований к работе;

6.6.3. Существенных недостатков, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного исправления, и которые не были устранены по истечении установленного срока;

6.6.4. По другим основаниям, прямо предусмотренным законом.

6.7. В случае принятия решения о прекращении строительства объекта Заказчик в 30 – дневный срок:

- принимает решение о консервации объекта;

- оплачивает фактически выполненные работы;

- принимает незавершенный строительством объект под свою охрану.

Порядок, сроки и стоимость консервации оформляется сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

7. Порядок расчетов.

7.1. Заказчик вправе перечислить на расчетный счет подрядчика аванс в размере  до 30 % стоимости общего задания, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта. Погашение фактически выплаченного аванса производится пропорционально выполненным за промежуточные отчетные периоды работам.

7.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются по промежуточным актам от твердой контрактной цены  оставшейся части цены Контракта в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и письмом Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005 № 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2, КС-3 и КС-11» в порядке, установленном ниже, и оформляются актом приема выполненных работ и затрат.

7.3. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее – постановление Госкомстата) и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной указанным выше постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

7.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

7.5. В случае, если Заказчик в установленный срок не оформил представленные документы, не дал мотивированного объяснения, данные документы по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Подрядчика считаются оформленными Заказчиком, работы принятыми.

7.6. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта о приемке выполненных работ, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта, и справки о стоимости выполненных работ в пределах твердой контрактной цены и годового лимита финансирования, в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Заказчиком реестра на оплату в пределах годового задания на соответствующий период.

Работы по настоящему Контракту оплачиваются только в пределах цены  контракта с учетом понижающего коэффициента равным: цена контракта по отношению к начальной (максимальной) цене контракта.

7.7. До окончания работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, Заказчик резервирует и не оплачивает 10% стоимости выполненных работ. Окончательный расчет за выполнение полного комплекса работ, включая резервируемый объем средств, и принятия их представителем Заказчика производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней с даты утверждения акта приемки выполненных работ и затрат (акта приема объекта в эксплуатацию).

7.8. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

7.9. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

7.10. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Контракту.

7.11.  Заказчик имеет право по распорядительным письмам Подрядчика производить оплату счетов напрямую субподрядным организациям, поставщикам материалов и организациям, предоставляющим услуги Подрядчику. Суммы перечислений по письмам Заказчик числит авансами за Подрядчиком в счет настоящего контракта.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Гарантии качества

9.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, рабочей документацией, действующими нормами, стандартами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

9.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 5 лет с даты утверждения акта приемки выполненных работ и затрат (акта приема объекта в эксплуатацию).

9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 9.3 настоящего Контракта недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику.

В течение 7 дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках объекта Подрядчиком стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно – следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны – поровну.

9.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

9.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик обязуется оформить и предоставить Заказчику банковскую гарантию или заключить договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту или передать Заказчику денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере, указанном в пункте 10.2 настоящего Контракта. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно из перечисленных в настоящем пункте способов.

10.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется в размере  20% от общей суммы контракта -  на сумму                         рублей.

10.3. (Вариант 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательным актом  Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту и которая не может быть менее суммы, установленной в пункте 10.2  настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт путем указания сторон настоящего Контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполнения работ и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии).

(Вариант 2: Договор страхования ответственности Подрядчика должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность Подрядчика.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на настоящий Контракт путем указания сторон настоящего Контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполненных работ и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования).

(Вариант 3: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 10.2 настоящего Контракта, на счет Заказчика, указанный в настоящем Контракте, в том числе в форме вклада (депозита).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании).

10.4. В случае продления срока строительства или увеличения стоимости работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить соответствующую банковскую гарантию или договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.

10.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения  обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.

11. Ответственность сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

11.2. В случае нарушения сроков сдачи объекта по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

11.3. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.

11.4. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

11.5. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

11.6. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом, указанным в разделе 9 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.

11.7. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по Контракту не изменяет обязательств Подрядчика по Контракту.

11.8. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиком своих обязательств.

11.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки   устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

11.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.11. В случае прекращения финансирования из областного бюджета и уведомления об этом Заказчиком Подрядчика, Подрядчик может продолжить работы с разрешения Заказчика и последующей оплатой или должен пересогласовать График производства работ по взаимному согласию сторон.

11.12. Заказчик освобождается от уплаты штрафов и пени по Контракту в случае не перечисления средств, для реализации Контракта из областного бюджета.

12. Охрана строительной площадки.

12.1. Подрядчик обеспечивает охрану объекта до даты приемки Заказчиком объекта.

13. Страхование объекта строительства.

13.1. Подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков на период строительства объекта , связанных:

- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта;

- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и(или) имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте.

13.2. Подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

13.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Заказчик.

13.4. При получении суммы страхового возмещения Подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления объекта Подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

13.5. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

14. Порядок урегулирования споров.

14.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

14.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

14.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тверской области.

14.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

15. Срок действия и порядок расторжения Контракта.

15.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания сторонами и до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств .

15.2. Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения сторон по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

15.3. Стороны договорились о расторжении государственного контракта  в случае:

- задержки Подрядчиком начала выполнения подрядных работ более, чем на десять рабочих дней

по причине, не зависящей от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества  работ,

предусмотренных проектом и контрактом;

- систематического (более 3-х раз) несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- систематического срыва (более 3 раз) Подрядчиком ежемесячных текущих графиков

производства работ ( более чем на 10 дней);

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения подрядных работ, влекущего

увеличение сроков окончания строительства более чем на два месяца.

-  нецелевого использования Подрядчиком выплаченного аванса;

15.3. При расторжении Контракта по любым основаниям  Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки – передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС - 3 или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

16. Особые условия

16.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющие отношения к взаимоотношениям сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой  стороны.

16.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

16.3. Уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

16.4. Подрядчик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению  субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

16.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

16.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области.

16.7. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон настоящего государственного контракта.

16. 8. К настоящему Контракту прилагаются:

1. Приложение № 1- ведомость стоимости работ.

2. Приложение № 2 - график производства работ.

3. Приложение № 3 – проектно-сметная документация (передается Заказчиком Подрядчику в течение 5 дней с момента заключения настоящего Контракта.)

17. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

«_____» _______________ 20__ г.               «_____» _______________ 20__ г.

Приложение №1

к муниципальному    контракту №______

от ____________

ВЕДОМОСТЬ

СТОИМОСТИ  РАБОТ

по  объекту ____________________________________________

тыс.руб.

| № | Наименование работ | Сметная стоимость СМР в ц.200_г. | Индекс ГУ ТРЦЦС | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в ц.200_г. | Стоимость оборудования в текущих ценах | Всего стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В ценах 200_ с оборудованием | В текущих ценах |

Заказчик____________________                                                                                         Подрядчик_________________

Приложение №2

к  муниципальному    контракту №______

от  _______________________

График  производства  работ

на ___________________ год

( тыс.руб.)

| № п/п | Виды работ | Дата начала и окончания работ | Стоимость работ (тыс.руб.) | в том числе разбивка по кварталам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  |  |  |  | Всего на 1 квартал | в том числе | Всего на 2 квартал | В том числе | Всего на 3 квартал | В том числе | Всего на 4 квартал | В том числе |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

Заказчик

Подрядчик

## ЗАКАЗ НА РАБОТЫ

по строительству  восемнадцатиквартирного жилого дома   в  п. Сонково по улице Сельхозтехника

1. Вводная часть.

Заказ на строительство восемнадцатиквартирного жилого дома  по улице Сельхозтехника п. Сонково  для  нужд муниципального  образования городское поселение п.Сонково  Тверской области разработан в соответствии с потребностью и размещается на основе открытого аукциона, проводимого Единой комиссией по размещению  заказов для муниципальных нужд  администрации Сонковского района Тверской области.

Победитель аукциона, заключивший муниципальный контракт, обязуется построить восемнадцатиквартирный  жилой дом по улице Сельхозтехника  на территории  посёлка Сонково  Тверской области, а муниципальный Заказчик обязуется обеспечить расчет за построенный  жилой дом.

2. Требования, предъявляемые к  качеству  жилого дома

Построенный восемнадцатиквартирный жилой дом  должен соответствовать утвержденной проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам выполнения работ, техническим условиями, ГОСТу, техники безопасности, противопожарным, санитарно- гигиеническим и экологическим нормам и правилам.

3. Срок выполнения работ.

Начало -   25 декабря 2007года;

Окончание -    до 25 декабря 2008  года.

4. Начальная цена контракта

Лот № 1 –      26 735 770 (двадцать шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч семьсот семьдесят) рублей.

5. Основные условия поставки и расчетов.

Расчет за выполненные работы на строительстве    жилого дома осуществляется   в течение месяца, по факту выполненных работ, возможен аванс в размере до 30% от   суммы контракта на основании представленных Подрядчиком необходимых документов в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № лотов | Наименование объекта | Сроки выполнения работ | Начальная цена контракта | Объём годового задания | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | восемнадцатиквартирный жилой дом | Начало - 25 декабря 2007года; Окончание - до 25 декабря 2008 года. | 26 735 770 (двадцать шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч семьсот семьдесят) рублей. | 26 735 770 (двадцать шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч семьсот семьдесят) рублей. | Федеральный, областной бюджеты и бюджет поселения |

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

- Приложение № 1

  - форма 1.1 Заявка участника размещения заказа.

  - форма 1.2 Сведения о качестве работ.

- Приложение № 2

  - форма 2.1 Анкета участника.

- Приложение № 3

  - форма 3.1 ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

- Приложение №4

-  форма 4.1. Образец заполнения платежного поручения по оплате  документации об аукционе

-  форма 4.2. Образец заполнения  платежного поручения для обеспечения заявки на аукцион

Приложение № 1

Форма 1.1

## ″Заявка участника размещения заказа″

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На  бланке организации.

В аукционную комиссию

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта  на строительство 18-квартирного жилого дома  в п.Сонково

  - Изучив документацию об открытом аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице  _____________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

  - Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ________________________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

  - Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, муниципального  заказчика, не противоречащее требованию в формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

  - В случае признания нашей организации победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с Заказчиком в соответствии с требованиями документации об аукционе в срок не ранее 10 (десяти) дней  и не более 20 (двадцати) дней со дня подписания протокола аукциона.

  - В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

  - Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________________________________  в Реестр недобросовестных поставщиков

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

  - В случае признания нашей организации победителем аукциона, нами будет представлено обеспечение исполнения муниципального контракта (если таковое установлено).

Руководитель                      __________________                      _____________________

(подпись)                                                                (расшифровка подписи))

М. П.

Приложение № 1

Форма 1.2

## ″ Сведения о качестве работ″

Сведения о качестве работ

Изучив документацию об аукционе __________________________________________________

(полное наименование Участника)

мы согласны выполнить работы по лотам

№  _________________________________ (указать номер и наименование лота),

являющиеся предметом аукциона,  в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиям исполнения муниципального контракта, в том числе, с качеством, указанным документацией об аукционе.

Руководитель                                           __________________       (________________)

(подпись)                                   (фамилия , имя отчество)

М.П.

Приложение № 2

Форма 2.1

## «Анкета участника»

Анкета участника размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка БИК, ИНН) |  |
| 6 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 9 | Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| 10 | Паспортные данные (для физических лиц (номер, серия, кем и когда выдан) |  |
| 11 | Фамилия, имя, отчество и номер телефона ответственного за выполнение контракта |  |
| 12 | Адрес и телефон налоговой инспекции, в которой стоит на учете Участник |  |
| 13 | Адрес и телефон территориальной службы судебных приставов |  |

Руководитель                                           __________________       (________________)

(подпись)                                   (фамилия , имя отчество)

М.П.

Приложение № 3

Форма 3.1

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

"__"  ___________ 200__г.

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

______________________________________________________________________________

(прописью место выдачи доверенности,  число,  месяц и год выдачи)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ "___" _____________ ____ г.

представлять интересы __________________________________________________________________

(наименование организации)

на открытом аукционе _________________________________________________________________,

(предмет аукциона)

проводимом Единой комиссией по размещению заказов для муниципальных нужд администрации Сонковского района Тверской области.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен принимать непосредственное участие в процедуре проведения аукциона с заявлением цены, подписывать от имени организации - доверителя все документы, связанные с аукционом.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  "___"  ____________________ _____ г.

Руководитель                          __________________                        ___________________________

(подпись)                                                                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                __________________                        ___________________________

(подпись)                                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Доверенность действительна при предъявлении паспорта.