Администрация  Сонковского района Тверской области

| УТВЕРЖДАЮ: Глава Сонковского района Тверской области ______________________ В.Н.Михайлов ″ ____" __________2008г. СОГЛАСОВАНО: Зав. отделом архитектуры и градостроительства администрации Сонковского района ___________________________ Л.А.Мельников | УТВЕРЖДАЮ: Председатель единой комиссии по размещению заказов администрации Сонковского района Тверской области _________________Т.М. Ершова ″ ____" __________2008г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса на право заключения

муниципального контракта на  выполнение проектных и изыскательских

работ по разработке схемы теплоснабжения

п. Сонково

п. Сонково

2008 г

ОГЛАВЛЕНИЕ

общие сведения о конкурсе                                                                                                                                                                                          3

инструкция участникам размещения Заказа  по подготовке Заявок на участие в конкурсе                                         4

1. предмет конкурса                                                                                                                                                                                                           4

2. цель конкурса                                                                                                                                                                                                                   4

3. Заказчик  и Организатор конкурса                                                                                                                                                                     4

4. источник финансирования                                                                                                                                                                                       4

5.  участники размещения заказа                                                                                                                                                                              4

6. конкурсная комиссия                                                                                                                                                                                                  4

7. заявка на участие в конкурсе                                                                                                                                                                                 4

8. затраты на частие в конкурсе                                                                                                                                                                                  4

9. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ                                                                                                                                             5

10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                                                                                 5

11. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                                                               5

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ                                                                                                  5

13. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ                                                                                                                                                      5

14. Предложения по цене, характеристикам и условиям исполнения  муниципального контракта                                6

15. ВАЛЮТА ЗАЯВКИ                                                                                                                                                                                                          6

16. ПОРЯДОК  ПОДЯЧИ ЗАЯВОК                                                                                                                                                                 6

17. ЗАПОЗДАВШИЕ  ЗАЯВКИ                                                                                                                                                                        6

18. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАЯВКАХ  И ИХ ОТЗЫВ                                                                                                                                               6

19. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА                                                                                                                                                    6

20. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ                                                                                                                                                       6

21. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК                                                                                                                                                                         6

22.ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК                                                                                                                                                 7

23. СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ                                                                                                                                          7

24. ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ                                                                                                                                                                     7

25.ПОДПИСАНИЕ КОНТРАКТА                                                                                                                                                                     7

26. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА                                                                                                                                                   7

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ                                                                                                                                                                 8

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА	                                                                                                                             11

Смета на проектные и изыскательские работы                                                                                                                     15

Календарный план работ                                                                                                                                                         16

Техническое задание                                                                                                                                                                 17

ЗАКАЗ НА РАБОТЫ                                                                                                                                                                                                               19

ФОРМА ЗАЯВКА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА                                                                                                                          21

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЦЕНЕ                                                                                                                                   22

форма анкета участника размещения заказа                                                                                                                                                      23

Форма Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту"                                                                     24

## Общие сведения о конкурсе

Единая комиссия по размещению заказов администрации Сонковского района Тверской области, являющаяся Уполномоченным органом по размещению муниципальных заказов  для нужд муниципального образования Тверской области «Сонковский район», приглашает любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а так же любые физические лица, в том числе индивидуальных предпринимателей, принять участие в открытом конкурсе на право заключения  муниципального контракта на  выполнение проектных и изыскательских работ по разработке схемы теплоснабжения п. Сонково (далее – работы).

В соответствии со статьями 21 и 22 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", настоящая Конкурсная документация содержит всю необходимую для участия в открытом конкурсе информацию о предмете конкурса, а также описание порядка проведения конкурса. Внесение денежных средств, в качестве обеспечения Заявки на участие в конкурсе не предусмотрено.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить Заявку на участие в конкурсе (пакет документов) в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Конкурсной документации, и предоставить ее Организатору конкурса.

Полный комплект Конкурсной документации может быть получен всеми заинтересованными лицами по письменному заявлению, по адресу: 171450, Тверская область, п. Сонково, пр. Ленина, д. 24, отдел экономики и прогнозирования администрации района

Ответственные лица: Ершова Татьяна Михайловна,      для справок: (8 48246) 2 14 54

Перлова Елена Сергеевна	        для справок: (8 48246)  2 17 92

Объем Конкурсной документации составляет 24 машинописных листа.

Информация о выполняемых работах (условия оплаты, сроки выполнения работ и требования к качеству) указана в разделе "Заказ на работы" настоящей Конкурсной документации.

Проект муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам конкурса, находится в разделе "Проект муниципального  контракта" настоящей Конкурсной документации.

## Инструкция участникам размещения Заказа по подготовке

## Заявок на участие в конкурсе

## 1. Предмет конкурса

Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке схемы теплоснабжения п. Сонково.

2. Цель конкурса

Выбор Участника, который готов выполнить работы, удовлетворяющие требованиям "Заказа на работы", заключение муниципального контракта на выполнение работ для  нужд администрации Сонковского района.

## 3. Заказчик и Организатор конкурса

Муниципальный  заказчик (далее – Заказчик) – администрация  Сонковского района Тверской области.

Уполномоченный орган (далее – Организатор) - Единая комиссия по размещению заказов администрации Сонковского района Тверской области.

## 4. Источник финансирования

Бюджет МО «Сонковский район», Бюджет Тверской области на 2008год.

## 5. Участники размещения заказа

Участниками размещения заказа (далее – Участники) могут быть все юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

## 6. Конкурсная комиссия

Конкурсная комиссия заблаговременно создается Организатором с привлечением представителей Заказчика и иных представителей органов исполнительной власти Тверской области для рассмотрения, сопоставления и оценки Заявок на участие в конкурсе, определения победителя конкурса в соответствии с порядком и критериями, предусмотренными в данной Конкурсной документации.

Использование иных критериев, помимо предусмотренных  данной Конкурсной документацией, не допускается.

## 7. Заявка на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) - пакет документов на участие в конкурсе, подготовленный Участником согласно требованиям настоящей Конкурсной документации. Содержание и порядок подготовки Заявки установлен в пунктах 13-14 настоящей инструкции.

В связи с отсутствием на момент объявления конкурса механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все Заявки, а так же и иные документы, которыми в соответствии с Главой 2 Федерального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" обмениваются Организатор, Заказчик и Участники, оформляются в письменном виде.

Каждый Участник может подать только одну Заявку. В случае если Участник подает более одной Заявки, все Заявки с его участием отклоняются. Участник может представить предложение по цене по донному лоту, указанному в «Заказе на работы» данной конкурсной документации. Не допускается подача Заявки на часть работ, входящих в лот. Представленный на конкурс лот неделим.

Предлагаемая цена контракта не должна превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса и в Информационных картах настоящей Конкурсной документации. В случае превышения начальной цены контракта Заявка будет отклонена, как не соответствующая требованиям Конкурсной документации.

## 8. Затраты на участие в конкурсе

Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки. Заказчик и Организатор конкурса не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера и результатов проведения конкурса.

## 9.Законодательное регулирование

Организация конкурсов по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для  муниципальных нужд  администрации Сонковского района  Тверской области регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" с изменениями и дополнениями от 20.04.07.  №53-ФЗ  и от 24.07.07.  №218-ФЗ.

## 10. Предоставление конкурсной документации

Конкурсная документация для участия в конкурсе предоставляется всем желающим в порядке, установленном в извещении о проведении конкурса, опубликованном в официальном печатном издании, и в соответствии с настоящей статьей.

В соответствии с извещением о проведении конкурса установлен следующий порядок предоставления Конкурсной документации:

- на основании Заявления, поданного представителем заинтересованного лица лично либо по факсимильной связи, Организатор предоставит представителю такого лица Конкурсную документацию в письменном виде.

## 11. Разъяснение положений конкурсной документации

Участник, которому необходимо получить разъяснения положений конкурсной документации, вправе обратиться к Организатору или Заказчику письмом (факс), которое направляется по адресам, указанным в Информационных картах:

- к Организатору за разъяснением по процедуре проведения конкурса,

- к Заказчику за разъяснением по предмету конкурса.

Организатор или Заказчик обязаны в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направить в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если запрос поступил к Заказчику или Организатору не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи Заявок. В течение одного дня со дня направления разъяснений Организатор и (или) Заказчик обязаны разместить данные разъяснения на официальном сайте, но без указания Участника, от которого получен запрос.

## 12. Внесение изменений в конкурсную документацию

В любое время, но не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи Заявок, Организатор вправе внести изменения в Конкурсную документацию, при этом срок подачи заявок продлевается так, чтобы со дня официального опубликования в официальном печатном издании  и размещения на официальном сайте внесённых изменений  до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

Организатор в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений эти изменения опубликовывает в официальном печатном издании, в течение двух дней со дня принятия решения о внесении изменений эти изменения размещает на официальном сайте и направляет заказным письмом всем Участникам, которые приобрели Конкурсную документацию.

Внесенные изменения являются неотъемлемой частью Конкурсной документации.

## 13. Порядок оформления заявки

Заявка в соответствии с п. 7 данной Конкурсной документации оформляется на бумажных носителях в письменной форме на русском языке, и подаётся в запечатанном конверте, на котором указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная Заявка.

Участник размещения заказа вправе не  указывать на таком конверте наименование, почтовый адрес  (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

В конверте должны находиться документы, указанные в Информационных картах настоящей Конкурсной документации.

Оригиналы документов, входящие в Заявку, должны быть отпечатаны или быть рукописными (чернила, шариковая ручка).

Все документы Заявки, кроме оригиналов документов и нотариально заверенных копий, должны быть заверены уполномоченным лицом и печатью Участника.

Все страницы Заявки должны иметь сквозную нумерацию.

## 14. Предложения по цене, характеристикам работ и условиям исполнения муниципального  контракта

Участник должен подготовить и представить предложение по цене по форме № 1.2, установленной в настоящей Конкурсной документации.

## 15. Валюта Заявки

Цена в Заявке должна быть выражена в валюте, указанной в Информационных картах настоящей Конкурсной документации. В противном случае данная Заявка будет отклонена как не отвечающая требованиям конкурсной документации.

## 16. Порядок подачи Заявок

Все Заявки должны быть переданы Организатору до начала вскрытия конвертов с Заявками (окончательный срок подачи Заявок). Время, дата и место вскрытия конвертов с Заявками указаны в Информационных картах.

Каждый конверт с Заявкой, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, регистрируется Организатором. По требованию Участника, подавшего конверт с Заявкой, Организатор выдает расписку в получении конверта с такой Заявкой с указанием даты и времени его получения.

## 17. Запоздавшие Заявки

Конверты с Заявками, полученные после окончания приема Заявок, конкурсной комиссией не рассматриваются, вскрываются Организатором, и в тот же день такие Заявки возвращаются Участникам.

## 18. Изменения в Заявках и их отзыв

Участник, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать свою Заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с Заявками. Никакие изменения к Заявкам после окончания срока их подачи Организатором не принимаются.

19. Отказ от проведения конкурса

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи Заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается и размещается Организатором, соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса, в официальном печатном издании и на официальном сайте. В течение двух дней со дня принятия указанного решения Организатором вскрываются конверты с Заявками, направляются соответствующие уведомления всем Участникам, подавшим Заявки.

## 20. Порядок вскрытия конвертов

Конкурсная комиссия производит вскрытие конвертов с Заявками публично в час, день и по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в Информационных картах настоящей Конкурсной документации.

Любой представитель Участника вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками и осуществлять аудио- и видеозапись.

Сведения о содержании вскрытых конвертов, цены и условия исполнения  муниципальных контрактов оглашаются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Заявками.

## 21. Рассмотрение Заявок

Конкурсная комиссия в 10-ти дневный срок, начиная с даты вскрытия конвертов, изучает соответствие Участников и представленных ими Заявок на соответствие требованиям Конкурсной документации. На основании результатов рассмотрения Заявок конкурсная комиссия принимает решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе Участников.

Конкурсная комиссия имеет право запросить у соответствующих органов и организаций информацию о соответствии указанных Участником сведений действительности.

Если Заявка по существу не отвечает требованиям конкурсной документации, то она отклоняется как не отвечающая требованиям конкурсной документации

По результатам рассмотрения Заявок в день окончания рассмотрения оформляется и подписывается конкурсной комиссией Протокол рассмотрения Заявок, который в этот день размещается на официальном сайте.

Участникам, подавшим Заявки и признанным участниками конкурса, и Участникам, подавшим Заявки и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если в результате рассмотрения Заявок принято решение об отклонении всех Заявок,  конкурс признается несостоявшимся.

В случае допуска к участию в конкурсе только одной Заявки конкурс признается несостоявшимся. Участнику конкурса в течение 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок предоставляется проект муниципального контракта.

## 22. Оценка и сопоставление Заявок

Исходя из критериев оценки Заявок, содержащихся в Информационных картах, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Заявки Участников конкурса. Срок оценки и сопоставления  таких заявок  не может превышать 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок.

Конкурсная комиссия вправе привлекать профильных специалистов для изучения и оценки представленных документов.

Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности Заявок, при условии, если это не влияет на относительный рейтинг какого-либо Участника конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления Заявок конкурсной комиссией каждой Заявке присваивается порядковый номер относительно других Заявок.

Победителем конкурса признается Участник конкурса, Заявке которого присвоен первый номер.

## 23. Соблюдение конфиденциальности

Информация относительно изучения, оценки и сопоставления Заявок не подлежит разглашению до того, как будет объявлен Победитель конкурса.

Заказчик и Организатор не вправе предоставлять кому-либо сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну Участников.

## 24. Право на обжалование

Участники имеют право обжаловать решения и действия Организатора в связи с проведением конкурса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 25. Подписание контракта

Победитель конкурса обязан подписать контракт в течение 20 дней с даты утверждения результатов конкурса, но не ранее 10 дней на условиях своей Заявки.

В случае отказа Победителя конкурса от подписания контракта в сроки, оговоренные в Информационных картах, его Заявка отклоняется. В этом случае новым Победителем конкурса признается Участник конкурса, Заявке которого по результатам оценки присвоен второй номер. В течение 5 дней от даты утверждения нового Победителя Заказчик направляет ему для подписания в законодательно установленные сроки проект контракта.

26. Изменение условий контракта.

Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных  с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ

Данные Информационные карты являются неотъемлемой частью Конкурсной документации.

В случае противоречия между условиями Инструкции участникам размещения заказа и положениями Информационных карт, Информационные карты имеют преобладающую силу.

Положения информационных карт

Цель конкурса: Выбор Участника, на выполнение проектных и изыскательских работ по разработке схемы теплоснабжения п. Сонково

Заказчик: Администрация Сонковского района Тверской области

Руководитель Заказчика: Михайлов Владимир Николаевич

Адрес Заказчика: 171450, Тверская обл. п. Сонково, проспект Ленина, дом 24. тел.(48246) 2-13-54, факс 2-12-60

Организатор: Единая комиссия по размещению заказов для муниципальных нужд администрации Сонковского района Тверской области

Руководитель Организатора: Ершова Татьяна Михайловна

Адрес Организатора: 171450, Тверская обл. п. Сонково, пр. Ленина, д. 24 тел. (48246) 2 14 54,2 17 92 факс (48246) 2 12 60 e-mail: admin@sonkovo.ru

Источник финансирования: Средства Заказчика

Подготовка и подача заявки

Язык заявки: Русский

Валюта заявки: Российский рубль.

Начальная цена контракта: 825 989(восемьсот двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей

Цена контракта: Цена контракта должна включать: стоимость выполнения работ с учётом НДС. Цена контракта фиксированная на весь период выполнения работ.

Представленный на конкурс лот неделим. Не допускается подача Заявки на часть работ по лоту.

Адреса для запросов:

По процедуре проведения конкурса: 171450, Тверская обл. п. Сонково, пр. Ленина, д. 24 тел. (48246) 2 14 54,факс (48246) 2 12 60 e-mail: admin@sonkovo.ru

По предмету конкурса: 171450, Тверская обл. п. Сонково, проспект Ленина , дом 24. тел.(48246) 2-14-54, факс 2-12-60

Адрес для представления конвертов с Заявками: 171450, Тверская обл. п. Сонково, пр. Ленина, д. 24 тел. (48246) 2 17 92,факс (48246) 2 12 60 Перловой Елене Сергеевне

Время, место и дата вскрытия конвертов с Заявками (окончательный срок подачи Заявки): 171450, Тверская обл. п. Сонково, пр. Ленина, д. 24 10 часов 00 минут по московскому времени, 27 февраля 2008 года.

Требования к Участникам размещения заказа

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

Условия допуска Участников размещения заказа к конкурсу

1. Соответствие Участника требованиям к Участникам размещения заказа, установленным настоящей конкурсной документации; 2. Наличие всех документов, перечисленных в перечне документов, подаваемых в конверте с Заявкой; 3. Соответствие представленных документов требованиям Конкурсной документации и прилагаемым формам; 4. Достоверность сведений, представленных Участником; 5. Соответствие выполняемых работ требованиям "Заказа на работы".

Перечень документов, подаваемых в конверте с Заявкой

1) Заявка участника размещения заказа (приложение № 1 форма 1.1., оригинал); 2) Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 форма 2.1., оригинал); 3) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц; или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей– для индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия), или копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц; или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц; 4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника, в случае необходимости; 5) Предложение по цене на выполнение работ и условиям исполнения муниципального контракта (приложение № 1 форма 1.2., оригинал).

Опись представленных документов с указанием общего количества листов в конверте с Заявкой (оригинал). Кроме вышеперечисленных документов Участник также вправе предоставить любые другие документы, подтверждающие соответствие его требованиям настоящей Конкурсной документации, а также: -справку об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; -в случае наличия задолженности Участник может представить бухгалтерский баланс (форма № 1,2) за последний завершенный отчетный период

Оценка и сопоставление заявок

1) сроки (периоды) выполнения работ; 2) качество работ; 3) срок предоставления гарантии качества работ; 4) стоимость работ. Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Изменение условий контракта

Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объём всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

## ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт  № _____

П.Сонково                                                                                                   «__»                            200_ года

Администрация Сонковского района Тверской области, именуемое в дальнейшем  Заказчик, в лице Главы района – Михайлова В.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице  ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иного законодательства Российской Федерации и Тверской области, на основании  открытого конкурса   (протокол №______ от __ __________ 200_  г.) заключили настоящий муниципальный  контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих обязательств:

-   выполнение проектных и изыскательских работ по разработке схемы теплоснабжения п. Сонково

в соответствии техническим заданием конкурсной документации  (Приложение №3 являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта).

- подготовка совместно с Заказчиком исходных данных для проектирования.

- согласование  документации  со всеми необходимыми согласующими органами.

- участие в защите разработанной документации в экспертных и утверждающих органах.

1.2. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, выполнены в соответствии с техническим заданием на проектирование (Приложение №3 к настоящему Контракту).

1.3. Исполнителю запрещается использование сведений, предоставленных ему Заказчиком, для любых других целей, не относящихся к настоящему контракту. Заказчик обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Исполнителем договорных обязательств.

1.4. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет _____________ (______________________) рублей, в том числе НДС 18%_________________ руб. (Смета на выполнение ПИР представлена в приложении №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта).

Цена Контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренным настоящим Контрактом и действующим законодательством. Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на весь период выполнения работ.

При внесении изменений в законы Тверской области  «Об областном бюджете Тверской области» на 2008год, в решение собрания депутатов муниципального образования «Сонковский район» Тверской области «О бюджете муниципального образования на 2008год», уменьшающих (увеличивающих) финансирование объекта, стороны обязаны уточнить объем финансирования работ на текущий год с учетом данных изменений, согласовать новые сроки выполнения работ.

2.2. Оплата работ производится Заказчиком платежным поручением после предоставления Подрядчиком счетов за выполненные работы, Акта о приемке выполненных работ, счета-фактуры с отсрочкой платежа до 15 банковских дней.

В течение 15 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта Заказчик перечисляет Подрядчику  аванс в размере 30% от цены контракта.

2.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем  в ходе исполнения контракта вправе  изменить не более чем на 10 процентов  предусмотренных контрактом работ, при выявлении потребности в дополнительном объеме работ  не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренных контрактом.

При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

2.4. До окончания работ по п.1.1 настоящего контракта  Заказчик резервирует и  не оплачивает 10 (десять) % стоимости выполненных работ.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения (начала и окончания) работ, предусмотренных настоящим контрактом, определены в календарном плане (приложение №2), являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Исполнитель сообщает Заказчику об изменении сроков в письменном виде и представляет на переоформление новый календарный план.

3.2. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи - приемки работ с приложением комплектов технической документации по этапу или контракту в целом.

Состав документации должен соответствовать требованиям СНиП и других нормативных документов РФ.

3.3. Приемка работ осуществляется должностными лицами или соответствующими структурными подразделениями Заказчика, акт приемки подписывает руководитель.

3.4. Приемка  документации Заказчиком осуществляется в течение 5 дней в соответствии с требованиями, указанными в п. 1.2 настоящего контракта.

В указанный срок Заказчик обязан направить Исполнителю оформленный акт сдачи - приемки  работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.5. В случае отказа Заказчика от приемки  работ сторонами в двухнедельный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.6. Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работы. Вопрос о целесообразности продолжения работы стороны решают совместно.

3.7. Исполнитель передает Заказчику проектные и изыскательские работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) настоящего Контракта, в  количестве по согласованию с Заказчиком.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Исполнитель в полном объеме компенсирует Заказчику ущерб, понесенный из-за некачественного выполнения Исполнителем проектных и изыскательских работ.

4.2. В случае невыполнения Исполнителем работ по своей  вине  в установленные сроки он выплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Размер неустойки не может превышать суммы зарезервированной и неоплаченной Исполнителю, согласно п.2.4. настоящего Контракта.

4.3. Исполнитель несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных проектных организаций, выполняющих работу по данному контракту.

4.4. Исполнитель обязуется своевременно и за свой счет исправлять работу по обоснованным замечаниям Заказчика, согласующих и экспертных органов.

4.5. Если экспертными органами установлена невозможность утверждения и доработки документации в связи с неудовлетворительным качеством, Заказчик не оплачивает выполненную работу, а в случае произведенной ранее оплаты Исполнитель обязан перечислить Заказчику ранее необоснованно полученную сумму.

4.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных  настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.7. Уплата неустойки, штрафов не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

4.8. Претензии и споры между Заказчиком и Исполнителем по настоящему контракту решаются арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством.

4.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все вопросы, относящиеся к работам по данному контракту, Заказчик решает только с Исполнителем.

5.2. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему контракту.

Все изменения и дополнения к контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

6.1. Заказчик имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке по своей инициативе в случае превышения Исполнителем сроков выполнения работ более чем на 15 дней согласно календарного плана (Приложение №2), при несоответствии требуемого качества проектной продукции, а также по решению Тверского арбтражного суда в порядке, предусмотренном ГК РФ.

6.2. Исполнитель имеет право расторгнуть контракт по своей инициативе в одностороннем порядке при необоснованном отказе Заказчика в оплате выполненной Исполнителем работы, а также по решению Тверского арбитражного суда в порядке, предусмотренном ГК РФ.

6.3. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другой стороне за 14 дней до намечаемой даты расторжения.

7.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| Заказчик: Администрация Сонковского района Тверской области 171450,Тверская обл., п.Сонково, пр.Ленина,д.24 Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл., г.Тверь р\счет 40204810100000000056 БИК 042809001 ИНН 6940000628 КПП 694001001 ОКПО 04028432 ОКОНХ 97610 ОГРН 1026901545087 | Исполнитель: |
| --- | --- |
| __________________В.Н.Михайлов |  |

К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1- Смета на выполнение проектно-изыскательских работ.

- Приложение № 2 - Календарный план работ.

- Приложение №3 – Техническое задание на проведение проектных и изыскательских работ по разработке схемы теплоснабжения  п.Сонково Тверской области.

|  |  | Приложение №1 к Контракту №____ от _________ 200_г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Смета № 1 |  |  |
|  | на проектные и изыскательские работы |  |  |
|  | Наименование предприятия, объекта, | Схема теплоснабжения ________________ |
|  | Наименование этапа, вида проектных и изыскательских работ | ПИР Разработка схемы |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | №№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе "Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства" | Расчет стоимости | Стоимость, руб |
|  |  |  | (а+b*х) * Kоэффициенты |
|  |  |  | или |  |
|  |  |  | Стоимость строительства* %/100 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | Всего: п1+п…..+пN |  |  |  |
|  | Н Д С | 18% |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

| Заказчик: Администрация Сонковского района Тверской области __________________В.Н.Михайлов | Исполнитель: |
| --- | --- |

|  |  | Приложение № 2 Контракту № ___ |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от __________ 200__ года. |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ |
| Наименование проектной продукции по договору и основных этапов ее создания | Договорная цена (расчетная цена этапа), руб. (без НДС) | Сроки | Примечание |
|  |  | создания проектной продукции (этапа) | выдачи Заказчиком исходных данных |  |
|  |  | начало | окончание | окончание |  |
| 1 | Выполнение проектно-изыскательских работ "Разработка схемы теплоснабжения _________ |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | Март 2008 | Апрель 2008 |  | Март 2008 |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: Администрация Сонковского района Тверской области __________________В.Н.Михайлов | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение №3 к Контракту №____ от _________ 200_г

Техническое задание

на выполнение проектных и изыскательских работ по разработке

схемы теплоснабжения п. Сонково Тверской области

1. Наименование проекта                   Схема теплоснабжения п.Сонково Тверской области

2. Наименование проектной              По итогам  конкурса

организации

3. Наименование организации          Администрация Сонковского района

заказчика

4. Вид строительства                          Новое и реконструкция старых сетей

5. Стадийность                                    Рабочий проект

6.  Наименование объектов                Центральная котельная по ул.Базарная,

для проектирования                       Квартальная котельная по ул.Артамонова

Котельная-баня по ул.Сельхозтехника

7.  Основание для проектирования    Программа газификации Тверской области

8. Источник финансирования            Бюджет МО «Сонковский район», Бюджет Тверской

области на 2008 год

9. Основные цели проекта                  Разработка Схемы теплоснабжения п. Сонково

с целью обеспечения доступа потребителей к

системам теплоснабжения, а также в связи с

необходимостью повышения безопасности,

надежности, качества, энергетической и

экономической эффективности теплоснабжения

потребителей.

10. Исходные данные                          Результаты обследования существующих котельных

и их теплосетей.

11.Особые условия                              1. Произвести анализ потребностей в системах

проектирования                                   теплоснабжения жилищного и промышленного

строительства на период до 2015 г.

2. Выполнить анализ состояния системы

теплоснабжения п. Сонково

3. Определить стратегические задачи нового этапа

развития системы теплоснабжения п. Сонково

4. Разработать схема теплоснабжения п. Сонково

5. Определить целевые показатели (индикаторы)

деятельности организаций коммунального комплекса

6. Согласовать проект с органами гос.надзора,  а

также с организациями в соответствии с

действующим законодательством.

7. Выполнить сметно-финансовый расчет  по

реализации Схемы теплоснабжения п.Сонково

Сметную часть проектной документации согласовать

с  ГУ «Тверской РЦЦС»

12. Требования к составу               Разработчик представляет полный текст  Схемы

документации                           теплоснабжения п.Сонково в составе следующих

книг:

-         Книга 1. – Краткий доклад.

-        Книга 2. – в составе раздела 1. Анализ перспектив жилищного и промышленного строительства в п. Сонково.

-         Книга 3. – в составе раздела 2. Анализ состояния систем теплоснабжения города.

-         Книга 4. – в составе раздела 3. Стратегические задачи нового этапа развития системы  теплоснабжения.

-         Книга 5. – в составе раздела 4. Перспективная схема теплоснабжения

-        Книга 6. – в составе раздела 5. Целевые показатели (индикаторы) деятельности организаций коммунального комплекса.

Приложения в составе полного текста программы:

-         Приложение № 1. Карты существующих и перспективных резервов и дефицитов тепловой мощности по каждой тепломагистрали и источнику системы теплоснабжения;

-         Приложение № 2. Размещение и планы строительства новых генерирующих источников системы теплоснабжения;

-         Приложение № 3. Планы реконструкции существующих генерирующих источников системы теплоснабжения

-         Приложение № 4. Перспективная схема теплоснабжения

-         Приложение № 5. Электронная схема системы теплоснабжения

13. Необходимость выполнения        Провести в необходимом объеме для обоснования

изыскательских работ                   проектных решений в соответствии с действующим

законодательством.

14. Сроки выполнения работ             начало 10 марта 2008г. - окончание – 30 апреля 2008 г.

15. Количество экземпляров,             3 (три) экземпляра на бумажном носителе,

представляемых заказчику           1 (один) экземпляр на электронном носителе.

16.  Участие Разработчика в процессе рассмотрения и принятия Схемы теплоснабжения

В рамках согласованных с заказчиком процедур представители разработчика готовят презентации и принимают участие в представлении и согласовании Схемы субъектам теплоснабжения, органам местного самоуправления и иным организациям.

| Заказчик: Администрация Сонковского района Тверской области __________________В.Н.Михайлов | Исполнитель: |
| --- | --- |

Заказ на выполнение проектных и изыскательских работ по разработке

схемы теплоснабжения п.Сонково

- Вводная часть

Муниципальный заказ на выполнение проектных и изыскательских работ по разработке   схемы теплоснабжения п.Сонково Тверской области  разработан в соответствии с потребностью администрации Сонковского района  Тверской области.

Победитель конкурса обязуется:

- заключить муниципальные контракт с Заказчиком не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

-  выполнить проектные и изыскательские работы по разработке   схемы теплоснабжения п.Сонково Тверской области  для муниципальных нужд администрации Сонковского района Тверской области в соответствии с требованиями Заказа на работы;

-  надлежащим образом оформить документы, подтверждающие выполнение работ.

- Наименование, объем и сроки выполнения работ

| № лота | Наименование объекта | Сроки выполнения работ в 2008 году | Начальная цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | на выполнение проектных и изыскательских работ по разработке схемы теплоснабжения п. Сонково | Начало работ - 10 марта 2008г. Окончание – 30 апреля 2008г. | 825 989 рублей |

3.Место выполнения работ.

П.Сонково Тверской области.

4.Условия оплаты.

По факту выполнения работ в течение тридцати дней. Предоплата не допускается.

- Основные требования к качеству работ.

Проектные и изыскательские работы по разработке   схемы теплоснабжения п.Сонково Тверской области  должны осуществляться в соответствие с действующими законодательством, нормами и стандартами.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

- Приложение № 1

  - форма 1.1 Заявка;

  - форма 1.2 Предложение по цене.

- Приложение № 2

  - форма 2.1 Анкета участника размещения заказа;

- Приложение №3

- форма 3.1  Сведения о субподрядчиках.

Приложение № 1

Форма 1.1

## "Форма Заявки участника размещения заказа"

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

"_____" _____________2008 г.

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, __________________________ обязуется в случае принятия нашей Заявки на  выполнение проектных и изыскательских  работ по разработке схемы  теплоснабжения п. Сонково

(наименование Участника)

на условиях, указанных в предложении по цене, в соответствии с требованиями к выполнению работ и условиям исполнения муниципального контракта.

Данную Заявку подаем с пониманием того, что:

- возможность участия в конкурсе зависит от нашего соответствия требованиям, предъявляемым к Участникам. Это соответствие может быть установлено только конкурсной комиссией путем проверки документов, предоставляемых нами;

- Заявка служит также разрешением конкурсной комиссии запрашивать любую информацию, которую она сочтет необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в нашей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции Участника;

- организатор оставляет за собой право отклонить или принять нашу Заявку.

Руководитель     __________________       (________________)

(подпись)                                   (фамилия , имя отчество)

М.П.

Приложение № 1

Форма 1.2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЦЕНЕ

Изучив Конкурсную документацию _________________________________________________

(полное наименование Участника конкурса, номер приглашения)

предлагает произвести работы __________________________ на условиях изложенных в данном предложении:

1. Стоимость работ с  учётом НДС _______________________________________________

2. В том числе добровольное страхование (в том числе строительных рисков) (с учетом НДС)    ___________________________________________________;

3. Условия изменения стоимости:

_______________________________________________________________________________;

4. Условия оплаты:

_______________________________________________________________________________;

5. Минимальная сумма аванса и условия его предоставления:

_______________________________________________________________________________ ;

6. Сроки выполнения работ:

______________________________________________________________________________________________________________________ ;

7. Гарантийные обязательства (гарантийный паспорт):

______________________________________________________________________________;

Руководитель                                           __________________       (________________)

(подпись)                                   (фамилия , имя отчество)

М.П.

Приложение № 2

Форма 2.1

Анкета участника

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Фактическое местонахождение |  |
| 5 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка БИК, ИНН) |  |
| 6 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 9 | Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| 10 | Паспортные данные (для иных физических лиц (номер, серия, кем и когда выдан) |  |
| 11 | Фамилия, имя, отчество и номер телефона ответственного за выполнение контракта |  |
| 12 | Адрес и телефон налоговой инспекции, в которой состоит на учете Участник |  |
| 13 | Адрес и телефон территориальной службы судебных приставов |  |

Руководитель                                           __________________       (________________)

(подпись)                                   (фамилия , имя отчество)

М.П.

Приложение № 3

Форма 3.1

## "Форма Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту"

Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту

| № лота | Наименование работ | Наименование субподрядчика | Сроки выполнения субподрядных работ | Стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Руководитель         __________________       (________________)

(подпись)                              (расшифровка подписи)

м.п.