# Проект

Муниципального  контракта на 
возмездное выполнение работ (оказание услуг)

П. Сонково                                                                                                     ___________2009г.

Администрация Сонковского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Михайлова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава района  с одной стороны, и_______________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили  по результатам проведенного  запроса котировок  (протокол от _____________________) настоящий муниципальный  контракт (далее - Контракт)о нижеследующем:

- Предмет договора

  - 1.1 «Подрядчик» обязуется, в установленный договором срок, по заданию «Заказчика» выполнить строительно-монтажные работы по прокладке газопровода низкого давления  по улице Новостроящая  в пос.Сонково  187 метров

2. Сумма  договора

2.1.   Стоимость работ, указанных в п.1.1 настоящего контракта _________________.

2.2.  Цена  Контракта  (п. 2.1  Контракта)  является  фиксированной, пересмотру и изменению в течение срока действия Контракта не подлежит, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ

3.1. Срок выполнения работ: июль  2009г.

3.2.  Документом,  подтверждающим  факт  оказания   "Исполнителем" услуг, указанных в п. 1.1 Контракта, является  Акт  сдачи-приемки услуг, подписываемый обеими Сторонами.

4.Права и обязанности сторон

Права и обязанности «Заказчика»

  - 4.1. Заказчик освобождает площадку для производства работ от мешающих предметов.

  - 4.2. Заказчик до начала работ представляет 1 комплект проектной документации на прокладку газопровода, согласованной с Бежецкмежрайгазом, гл.архитектором пос.Сонково, ГАИ, пожарной частью и владельцами инженерных коммуникаций, находящихся в зоне прокладки газопровода.

  - 4.3. Заказчик после прокладки газопровода выполняет собственными силами восстановление дорожного покрытия.

  - 4.4. На проложенный газопровод заказчик оформляет в установленном Федеральным законом порядке границы охранных зон газопровода.

  - 4.5. Заказчик до начало работ за 10 дней перечисляет подрядчику аванс в размере 30% от договорной цены для приобретения материалов.

  - 4.6. Заказчик обязан проводить оплату за выполненные работы по мере выполнения СМР и оказания услуг после подписания Ф-2 в течение 10 дней.

  - 4.7. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к  сдаче  результатов выполненных по договору работ, обязан немедленно приступить к его приёмке.

  - 4.8. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством представленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

. Права и обязанности  «Подрядчика»

4 9 Выполняет работы по договору и предъявляет их рабочей комиссии.

4.10. Обязан представлять акты выполненных работ и Ф-3 не позднее 25 числа           текущего месяца.

4.11. Обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.12. Представляет исполнительно-техническую документацию в эксплуатирующую организацию после полной оплаты выполненных работ.

5. Гарантии качества договора

5.1.«Подрядчик» гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с подрядным договором на протяжении 24 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию.

5.2. «Подрядчик»  несет ответственность за недостатки /дефекты/, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей ,неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим «Подрядчиком» или привлеченными им третьими лицами.

5.3.Недостатки /дефекты/ допущенные «Подрядчиком» при выполнении работ, фиксируются 2-х сторонним актом, при отказе «Подрядчика» – с участием незаинтересованной стороны.

5.4.Обнаруженные недостатки /дефекты/ «Подрядчик» должен устранить в кратчайший срок своими силами и за свой счет.

6.Основание изменения и расторжение договора.

6.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде и подписываются обеими сторонами.

6.2.По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной или обоюдному соглашению сторон.

7. Ответственность сторон.

7.1.Виновная сторона возмещает другой стороне убытки, связанные с надлежащим выполнением настоящего договора.

7.2.Ни одна сторона не может передавать какое-либо из своих прав или обязательств по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

7.3.Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если оно вызвано обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.

8.Срок действия настоящего договора и порядок разрешения

споров между сторонами.

8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и оканчивает свое действие со дня подписания акта госкомиссии о сдаче объекта в эксплуатацию.

8.2.Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, при не достижении соглашения спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.

8.3.Все, что не предусмотрено настоящим договором, рассматривается в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.Юридические  адреса.

«Заказчик»                                                                             «Подрядчик»

| Администрация Сонковского района Тверской области 171450, Тверская область, п. Сонково, пр.Ленина, д. 24 ИНН 6940000628 КПП 694001001 л\сч №60101040020401500013560100374 р\сч40204810100000000056 Глава ________________В.Н.Михайлов |  |
| --- | --- |