# Муниципальный  контракт
на капитальный ремонт артезианской скважины
N _______

"___" ___________ 2009 г.

Администрация Горского сельского поселения Сонковского района Тверской области,   именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице Главы администрации Викторовой Л.Н., действующей  на основании Устава,  с одной стороны, и ______________________,именуемый в дальнейшем Подрядцик,  в  лице  ________________________________,  действующего  на основании _________________,  с другой стороны,  с соблюдением требований Федерального закона от  21.07.2005  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  и муниципальных  нужд",  иного  законодательства, на основании  результатов  размещения  муниципального заказа, путем проведения  запроса котировока (протокол  _______ от ___________ г.) на выполнение  работ по капитальному ремонту артезианской скважины,  заключили  настоящий  муниципальный   контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя  обязательства по выполнению капитального ремонта артезианской скважины глубиной 70 (семьдесят) метров, диаметром рабочей колонны – 168 (сто шестьдесят восемь) мм по адресу: Тверская область, Сонковский район, Горское сельское поселение, д. Красный Октябрь  (далее- работы) в  объемах согласно   проектно-сметной   документации.

1.2.  Подрядчик  обязуется  выполнить работы  на  объекте  в сроки, установленные настоящим  Контрактом,  по  заданию  Заказчика  и  в соответствии  со  сметной  документацией,  согласованной  в  установленном  законодательством  порядке.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые  условия  для  выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.4. Финансирование указанных  в  пункте  1.1  настоящего  Контракта работ осуществляется за счет средств  заказчика.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет ____________ (______________________) рублей,  в том числе НДС  -  ___ %  _____________ (_____________________) рублей.  Цена  Контракта  включает   общую   стоимость   всех   работ   и сопутствующих услуг, оплачиваемую  Заказчиком  Подрядчику  за  исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

2.2. Цена  Контракта   является неизменной на весь период действия  Контракта,  за  исключением  случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.3. В случае неисполнения Подрядчиком графика  производства  работ, их приемка производится по ценам, действующим на период,  предусмотренный графиком для данного вида работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ – июль 2009 года.

Ответственность за нарушение срока выполнения работ несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим контрактом.

4. Обязанности сторон

4.1. Для выполнения полного комплекса работ по ремонту  артезианской скважины  в соответствии с  настоящим  Контрактом  Подрядчик обязуется:

4.1.1.Выполнить работы согласно типового проекта производства работ при сооружении скважин на воду установками вращательного бурения (утв. Министерством жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 1987 года).

4.1.2. Качественно выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего  Контракта,  в объеме  и в сроки,  предусмотренные  разделом 3 настоящего Контракта, и в соответствии с условиями настоящего  Контракта, утвержденной проектно-сметной документацией,  действующими  строительными  нормами и  правилами  выполнения  работ,  техническими  условиями,  ГОСТ, техникой  безопасности,  противопожарными,  санитарно-  гигиеническими  и экологическими нормами и правилами;

4.1.3. Обеспечить на строительной  площадке  соблюдение  необходимых мероприятий  по  охране  труда,   технике   безопасности;   использование земельного участка  по  целевому  назначению;  охрану  окружающей  среды, зеленых  насаждений  и  земли  во  время  проведения  работ;   оформление информационных щитов и временного освещения в период выполнения  работ  в соответствии с требованиям СНиП, а также  соблюдение  природоохранного  и  земельного законодательства;

4.1.4. Восстановить благоустройство, озеленение, ограждение, проезды и дорожки на строительной площадке и прилегающей территории, поврежденные в связи с его деятельностью;

4.1.5.  Обеспечить  содержание  и  уборку  строительной  площадки  и прилегающей к ней уличной полосы;

4.1.6.  Обеспечить   надлежащую   охрану   объекта,   оборудования, строительной площадки, материалов и другого имущества,  поставленного  на строительную площадку;

4.1.7. Обеспечить  содержание  и  уборку  строительной  площадки  и прилегающей  территории  с  соблюдением  норм  технической  безопасности, пожарной  и  производственной  санитарии,  а  также  чистоту  выезжающего строительного транспорта. Вывезти в недельный срок до дня подписания акта  о  приемке  завершенного  ремонта  объекта  за   пределы строительной   площадки   принадлежащие   ему   строительные   машины   и оборудование, транспортные  средства,  инструменты,  приборы,  инвентарь, строительные  материалы,  изделия,  конструкции,   временные   здания   и сооружения, другое имущество, а также строительный мусор;

4.1.8. Немедленно  известить  Заказчика  и  до  получения  от  него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

-  иных,  не  зависящих  от  Подрядчика  обстоятельств,   угрожающих годности или прочности  результатов  выполняемой  работы  либо  создающих невозможность ее завершения в срок;

4.1.9. При готовности объекта к  вводу  в  эксплуатацию  в  течение 3 дней известить об этом Заказчика;

4.1.10. Обеспечить выполнение работ в  пределах  твердой  договорной цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта;

4.1.11.  Выполнить  в  полном   объеме   все   свои   обязательства, предусмотренные в других пунктах (подпунктах) настоящего Контракта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять контроль и технический надзор за   ремотном объекта  в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта  и требованиями нормативных документов в области строительства;

4.2.2. По письменному сообщению Подрядчика о  готовности  объекта  к сдаче  в  эксплуатацию  организовать  совместно  с  Подрядчиком   приемку законченного ремонта  объекта;

4.2.3. Производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ  в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

4.2.4. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах (подпунктах) настоящего Контракта.

# 5. Обеспечение ремонта материалами и оборудованием

5.1. ремонт  объекта  по  настоящему  Контракту  должен  быть обеспечен материалами и  оборудованием  надлежащего  качества.

Используемые  при ремонте   объекта   материалы,   изделия   и конструкции  должны  иметь  соответствующие   сертификаты   соответствия, выданные уполномоченными органами.

5.2   Обеспечение ремонта  материалами  и  оборудованием осуществляется Подрядчиком.

# 6. Порядок выполнения работ. Контроль и надзор Заказчика
за исполнением Контракта

6.1.  Подрядчик  начинает   выполнять   работы,   предусмотренные  пункте 1.1 настоящего Контракта, в соответствии с  Графиком  производства работ.

6.2. Заказчик назначает на объект своего представителя,  который  от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический  надзор  и  контроль  за  выполнением  работ  по   настоящему Контракту и  их  качеством,  а  также  производит  проверку  соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям  Контракта  и проектно-сметной документации.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право  беспрепятственно присутствовать при проведении всех  видов  работ  при  соблюдении  Правил техники  безопасности  в  любое  время  суток  в  течение  всего  периода строительства (ремонта).

6.3. В  случае  обнаружения  Заказчиком  недостатков  в  выполненных работах или некачественно выполненных работ, сторонами в течение 5 (пяти) рабочих  дней  составляется  Двусторонний  акт  с   перечнем   выявленных  недостатков,  необходимых  доработок  и  сроком  их   устранения.   После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный  сторонами срок своими силами и  без  увеличения  цены  Контракта,  установленной  в  статье  2  настоящего  Контракта,  переделать   работы   для   устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или  уклонения от его подписания, акт составляется в  отсутствие  Подрядчика.  При  этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую  организацию,  с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

Также  Заказчик   вправе   привлечь   для   устранения   недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ  другую организацию с последующей оплатой расходов за счет  Подрядчика  в  случае неисполнения или некачественного исполнения  Подрядчиком  обязанности  по устранению недостатков, исправлению некачественно выполненных работ.

6.4. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в  котором отражается  весь  ход  производства  работ,   а   также   все   факты   и обстоятельства, связанные с  производством  работ,  имеющие  значение  во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик вправе включать в  указанный  журнал  свои  комментарии  относительно качества и порядка выполнения работ  Подрядчиком.  Подрядчик обязан  в  трехдневный  срок  принять  меры  к  устранению   недостатков, указанных Заказчиком.

6.5. Сдача и приемка работ:

6.5.1. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка  его  Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими  сторонами.  При  отказе  одной  из сторон  от  подписания  акта  в  нем  делается  отметка  об  этом  и  акт подписывается другой стороной.

6.6. Заказчик  вправе  отказаться  от  приемки  результата  работ  в случаях:

6.6.1. Обнаружения недостатков, которые  исключают  возможность  его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком;

6.6.2.  Неисполнения  Подрядчиком  установленных   законодательством Российской Федерации и настоящим  Контрактом  обязательных  требований  к работе;

6.6.3. Существенных недостатков, относительно которых был установлен разумный срок для  их  безвозмездного  исправления,  и  которые  не  были устранены по истечении установленного срока;

6.6.4. По другим основаниям, прямо предусмотренным законом.

6.7. В случае принятия решения о прекращении  работ  по ремонту  объекта Заказчик в 30 - дневный срок:

- принимает решение о консервации объекта;

- оплачивает фактически выполненные работы;

- принимает незавершенный ремонтом  объект под свою охрану.

Порядок, сроки и стоимость консервации оформляется сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

# 7. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

7.1. Заказчик  перечисляет на  расчетный счет подрядчика аванс в размере  до  30%  стоимости  работ,  указанной  в пункте 2.1 настоящего Контракта. Погашение фактически выплаченного аванса производится  пропорционально  выполненным  за   промежуточные   отчетные периоды работам.

7.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются  по  промежуточным актам от твердой договорной цены (если аванс  предусмотрен  -  оставшейся части цены Контракта) в соответствии  с  Федеральным  законом  Российской Федерации  от 21.11.1996  N 129-ФЗ  "О  бухгалтерском  учете"  и  письмом Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005 N 01-02-9/381  "О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации N КС-2,  КС-3  и КС-11"  в порядке,  установленном  ниже,  и  оформляются актом приема выполненных работ и затрат.

7.3. По окончанию работ Подрядчик  представляет  Заказчику   акт    о   приемке   выполненных   работ,   оформленный   по унифицированной    форме    N    КС-2,    утвержденной     постановлением Государственного  комитета  Российской   Федерации   по   статистике   от 11.11.1999 N 100  "Об утверждении унифицированных форм  первичной учетной документации   по   учету   работ   в   капитальном    строительстве    и ремонтно-строительных  работ"  (далее  -  постановление  Госкомстата)   и  справку  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  N  КС-3, утвержденной  указанным  выше  постановлением  Госкомстата,  а также  все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

7.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет  проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает  представленные документы или направляет обоснованный отказ.

7.5. В  случае,  если  Заказчик  в  установленный  срок  не  оформил представленные  документы,  не  дал  мотивированного  объяснения,  данные документы по истечении 5 (пяти)  рабочих  дней  с  момента  получения  от Подрядчика считаются  оформленными  Заказчиком,  работы  принятыми,  цена выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.

7.6.  Заказчик  осуществляет  оплату   Подрядчику   выполненных   по настоящему Контракту работ после подписания акта  о  приемке  выполненных работ, который  является  неотъемлемой  частью  настоящего  Контракта,  и справки о стоимости выполненных работ в пределах твердой договорной  цены  в  течение  5  (пяти)  банковских  дней.

77. Оплата выполненных Подрядчиком работ  по  настоящему  Контракту осуществляется по  безналичному  расчету  путем  перечисления  Заказчиком денежных средств на банковский счет  Подрядчика,  указанный  в  настоящем Контракте.

7.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

7.9.  Заказчик  вправе  приостановить   оформление   окончательного расчета  за  выполненные  работы  с  Подрядчиком,  если  Подрядчиком   не выполнены обязательства по настоящему Контракту.

# 8. Обстоятельства непреодолимой силы

# 8.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за   полное   или частичное неисполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Контракту  в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой  силы,  а именно: наводнения, пожара, землетрясения,  диверсии,  военных  действий,  блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств  по  настоящему  Контракту,  а  также  других   чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего  Контракта  и  непосредственно повлияли на исполнение сторонами  своих  обязательств,  а  также которые стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

# 8.2.   При   наступлении   таких   обстоятельств   срок   исполнения обязательств по  настоящему  Контракту  отодвигается  соразмерно  времени действия данных обстоятельств  постольку,  поскольку  эти  обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3.  Сторона,  для  которой  надлежащее   исполнение   обязательств оказалось    невозможным    вследствие    возникновения     обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных  дней  с  даты возникновения таких обстоятельств уведомить  в  письменной  форме  другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4.  Если  обстоятельства,   указанные  в  пункте  8.1   настоящего Контракта,  будут  длиться  более  двух  календарных   месяцев   с   даты  соответствующего  уведомления,  стороны  вправе   расторгнуть   настоящий Контракт  без  требования  возмещения  убытков,  понесенных  в  связи   с наступлением таких обстоятельств.

# 9. Гарантии качества

9.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии  с  проектно-сметной документацией, рабочей документацией, действующими нормами, стандартами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и  дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного  срока  эксплуатации объекта;

- возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

9.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту  работы составляет 5лет  с даты утверждения акта приемки выполненных работ и затрат (акта приема объекта в эксплуатацию).

9.3.  Подрядчик  несет  ответственность  за  недостатки   (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока,  если  не  докажет,  что  они произошли  вследствие  нормального  износа  объекта   или   его   частей, неправильной  его  эксплуатации  или  неправильности  инструкций  по  его эксплуатации,  разработанных  самим  Заказчиком  или   привлеченными   им третьими лицами,  ненадлежащего  ремонта  объекта,  произведенного  самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9.4. При  обнаружении  в  течение  гарантийного  срока  указанных  в пункте 9.3 настоящего Контракта недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

В течение 3  дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках  объекта  Подрядчиком  стороны  составляют  акт,  в   котором  фиксируются обнаруженные недостатки.

Для  составления  соответствующего  акта  стороны  вправе   привлечь экспертную  организацию  -  независимого  эксперта  в   данной   области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из сторон.

В  случае  уклонения  Подрядчика  в  течение  10  (десяти)  дней  от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе  составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной  организации

- независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет  Подрядчик,  за исключением случаев, когда экспертизой установлено  отсутствие  нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно - следственной связи  между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.  В указанных  случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она  назначена  по  соглашению  между  сторонами,  обе  стороны  - поровну.

9.5.  Течение  гарантийного  срока  прерывается  на  все  время,  на протяжении  которого   объект   не   мог   эксплуатироваться   вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

9.6. В  случае  обнаружения  дефектов  и  недостатков,  указанных  в настоящем пункте Контракта,  Подрядчик  обязан устранить  соответствующие недостатки в  срок,  указанный  в  акте,  в  котором  фиксируются  данные недостатки.  При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте  недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

В случае  получения  письменного  отказа  Подрядчика  от  устранения недостатков и дефектов, указанных выше,  или в случае,  если в течение 10(десяти) дней  со дня подписания указанного  в настоящем пункте  акта  от Подрядчика  не получено  письменного  отказа  от  устранения  дефектов  и недостатков, либо  уклонения  Подрядчика  от  устранения  соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения  дефектов и недостатков другую организацию с возмещением  своих  расходов  за  счет Подрядчика.

# 10. Ответственность сторон

# 10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность  в  соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

10.2. В случае нарушения сроков сдачи объекта  по  вине  Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ставки ЦБ России от  цены  настоящего Контракта  за  каждый  день  просрочки  обязательства,   предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со  дня,  следующего  после  дня  истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

10.3.  За  несвоевременное  освобождение  строительной  площадки  от принадлежащего  Подрядчику   имущества   и/или  строительного мусора Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере  1/300 ставки рефинансирования ставки ЦБ России   от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.

10.4.  Уплата  пени  не  освобождает  стороны  от  исполнения  своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами  своих  обязательств  по настоящему Контракту.

10.5. В случае повреждения зеленых  насаждений  по  своей  вине  при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик  обязан восстановить их за свой счет.

10.6. За  невыполнение  обязательств  по  исправлению  некачественно выполненных работ в сроки,  установленные актом,  указанным  в  разделе 9  настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в  размере  1/300 ставки рефинансирования ставки ЦБ России  за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.

10.7. Подрядчик не вправе передавать свои  права  по  Контракту  без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных  договоров  или передача  прав  по  Контракту  не  изменяет  обязательств  Подрядчика  по Контракту.

10.8.  Подрядчик   несет   перед   Заказчиком   ответственность   за последствия неисполнения/ненадлежащего  исполнения  субподрядчиком  своих обязательств.

10.9.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком   обязательства, предусмотренного  настоящим  Контрактом,  Подрядчик  вправе   потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется  за каждый  день   просрочки   исполнения   обязательства,   предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со  дня,  следующего  после  дня  истечения установленного  настоящим  Контрактом  срока  исполнения   обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в  размере  одной трехсотой действующей на день уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней)  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

10.10.  Стороны  настоящего  Контракта   освобождаются   от   уплаты неустойки  (штрафа,  пеней),  если  докажут,  что  просрочка   исполнения соответствующего обязательства произошла  вследствие  непреодолимой  силы или по вине другой стороны.

10.11. В случае прекращения финансирования   и уведомления об этом Заказчиком  Подрядчика,  Подрядчик  может  продолжить работы  с  разрешения  Заказчика  и  последующей   оплатой   или   должен  пересогласовать срок  производства работ по взаимному согласию сторон.

10.12. Заказчик освобождается от уплаты штрафов и пени по  Контракту в случае неперечисления средств для реализации  Контракта  из  бюджета муниципального образования Горское сельское поселение Сонковского района Тверской области.

# 11. Порядок урегулирования споров

13.1. Стороны  принимают  все  меры  к  тому,  чтобы  любые  спорные  вопросы, разногласия либо  претензии,  касающиеся  исполнения  настоящего  Контракта,   были   урегулированы   путем   переговоров,   с  оформлением совместного протокола урегулирования споров.

13.2. В случае наличия претензий, споров,  разногласий  относительно исполнения одной  из  сторон  своих  обязательств  другая  сторона  может направить  претензию.  В  отношении  всех  претензий,   направляемых   по  настоящему Контракту, сторона, к  которой  адресована  данная  претензия,  должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не  позднее  15  (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

13.3.  Любые  споры,  неурегулированные  во   внесудебном   порядке, разрешаются Арбитражным судом Тверской области.

13.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в  связи  с  ним применяется законодательство Российской Федерации.

# 14. Срок действия и порядок расторжения Контракта

14.1.  Настоящий  Контракт  действует  с  момента   его   подписания  сторонами и до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств и  урегулирования расчетов.

14.2. Настоящий Контракт расторгается на основании:

-  письменного  соглашения  сторон  по  основаниям,  предусмотренным  гражданским законодательством;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

14.3. При расторжении Контракта по любым основания Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные  Подрядчиком  с  надлежащимкачеством на момент расторжения настоящего Контракта;

-  в  течение  трех  рабочих  дней  после  получения  от  Подрядчика подписать акты приемки - передачи выполненных работ и справку о стоимости  выполненных  работ  и затрат  по форме  N КС-3  или  дать  мотивированный  отказ;

- в течение 30 дней  с  момента  оформления  актов  приемки-передачи  выполненных работ и затрат и справки  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

15. Особые условия

15.1. Стороны обязуются не разглашать, не  передавать  и  не  делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах,  имеющие  отношения  к  взаимоотношениям  сторон   в   рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой стороны.

15.2. Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Контракту,  не противоречащие  действующему   законодательству   Российской   Федерации,  оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

15.3. Любое уведомление,  которое  одна  сторона  направляет  другой стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в  письменной форме  почтой  или  факсимильной  связью  с  последующим   представлением оригинала.

15.4. Подрядчик несет ответственность  по  настоящему  Контракту  за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков,  субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

15.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по  настоящему Контракту.

15.6. Во всем, что не предусмотрено  настоящим  Контрактом,  стороны  руководствуются  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и нормативными правовыми актами Тверской области.

15.7.  Настоящий  Контракт  составлен  в  2-х  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой  из  сторон  настоящего муниципального  контракта.

# 16. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон

Заказчик:                                                                                            Подрядчик: