Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение  работ  по устройству двускатной шиферной кровли

на здании хозяйственного корпуса Сонковской ЦРБ

п. Сонково

Тверской области                                                                                                                         2007г.

Муниципальное медицинское учреждение «Сонковская ЦРБ», именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Кузнецова А.А.,  действующего на основании Устава, с одной стороны и  __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора –_____________________. действующего на основании  Устава, с другой стороны, в соответствии с решением Единой  комиссии по организации заказов для муниципальных нужд администрации Сонковского района  по определению «Подрядчика» на выполнение работ по устройству двускатной шиферной кровли на здании хозяйственного корпуса Сонковской ЦРБ по адресу: п. Сонково, ул. Народная, д. 10 (протокол      от               2007г.), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить  работы  по устройству двускатной шиферной кровли на здании хозяйственного корпуса Сонковской ЦРБ по адресу: п. Сонково, ул. Народная, д. 10, в объёме согласно смете.

1.2.«Подрядчик» обязуется выполнить работы по ремонту объекта «Заказчика» в сроки, установленные настоящим Контрактом, по  заданию «Заказчика» и  в соответствии со сметной документацией.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Стоимость выполняемых «Подрядчиком» работ по настоящему Контракту до окончания работ остается фиксированной и составляет   ___________________________________________________,  с учётом НДС.

2.2. При исполнении договора на производство ремонтных работ «Заказчик» вправе уменьшать или увеличивать объем работ, предусмотренных настоящим Контрактом до  5% с изменением  соответственно суммы договора не более чем на 5% в пределах выделенного лимита, что оформляется дополнительным соглашением

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1. выполнить все работы, предусмотренные в п.1.1. настоящего Контракта, в сроки, установленные в ст. 4 и в соответствии с условиями настоящего Контракта, обеспечить качественное выполнение  работ в соответствии с  техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими  и экологическими нормами и правилами;

3.1.2. по согласованию с «Заказчиком» поставить на объект необходимые материалы;

3.1.3. согласовывать с «Заказчиком» вопрос о привлечении к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту  Субподрядчиков. В случае достижения соглашения между Сторонами «Подрядчик» выступает в роли Генподрядчика;

3.1.4. нести ответственность перед «Заказчиком» за надлежащее исполнение работ по договору привлеченными Субподрядчиками и обеспечить контроль и  координацию их деятельности;

3.1.5. обеспечить   при выполнении работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также соблюдение природоохранного и земельного законодательств;

3.1.6. восстановить благоустройство, озеленение, ограждения, проезды и дорожки на  площадке и прилегающей к  территории, поврежденные в связи с его деятельностью;

3.1.7. обеспечить содержание и уборку  площадки и прилегающей к ней уличной полосы;

3.1.8. выполнить работы по Контракту с хорошим и отличным качеством, оцениваемым по СНиП;

3.1.9. обеспечить надлежащую охрану объекта, оборудования, строительной техники, материалов и другого имущества, поставленного «Подрядчиком» и «Заказчиком» на строительную площадку;

3.1.10. вывезти до дня подписания акта о приемке завершенного  объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные «Заказчиком»;

3.2. При недостаточном финансировании из бюджета «Заказчика», «Подрядчик» может по согласованию с Заказчиком выполнять работы  за счет своих средств с последующей их оплатой, без предъявления исков, штрафных санкций и удорожания к «Заказчику».

3.3. Риск повреждений и ущерба любых работ, объекта или его части, имущества, оборудования и материалов, находящихся на строительной площадке до сдачи объекта в эксплуатацию «Заказчику», лежит полностью на «Подрядчике».

3.4. Обязанности «Заказчика»:

3.4.1. Гарантирует оплату работ, предусмотренных разделом 1 настоящего Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

3.4.2. Обеспечить «Подрядчика»  сметной документацией, необходимой для своевременного выполнения подрядных работ в количестве 1-м экземпляре;

4.СРОКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

4.1. Настоящий Контракт,  вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

4.2. «Подрядчик» согласовывает  при заключении договора с «Заказчиком» график производства работ.

4.3. Работы по настоящему Контракту «Подрядчик»  начинает в соответствии с графиком производства  работ.

4.4. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

4.5. Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 9 настоящего Контракта.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

5.1. «Заказчик» перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» оплату за выполненные работы.

5.2. «Заказчик», по мере поступления бюджетных денежных средств, оплачивает «Подрядчику» стоимость выполненных за предыдущий период работ.

5.3. Взаиморасчеты между «Заказчиком» и «Подрядчиком» за выполненные работы производятся  на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в соответствии с оформленными актами о приемке выполненных работ (КС-2) на основании сметы, согласованной Тверским региональным центром по ценообразованию в строительстве с учетом понижающего коэффициента в соответствии с предложением по цене, равным отношению предложения по цене  к начальной цене контракта.

5.4. Расчеты за материалы и изделия, передаваемые «Заказчиком» «Подрядчику», производятся по ценам их приобретения с учетом транспортных расходов и расходов «Заказчика» по заготовке и хранению этих материалов и изделий, но не более  нормативов, установленных сборниками Тверского регионального центра по ценообразованию в строительстве на момент их приобретения.

5.5.  До окончания работ по п.1.1. «Заказчик» резервирует и  не оплачивает 10% стоимости выполненных работ. После выполнения работ и принятия их представителем Заказчика, резервируемый объем средств перечисляется «Подрядчику».

5.6. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производятся в течение 10-ти банковских дней после завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основания акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

6. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОНТРАКТА

6.1. «Заказчик»  назначает  на  объект  своего   представителя, который совместно с «Подрядчиком» оформляет акты о приемке выполненных работ, осуществляет технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования проектно-сметной  документации.

Представитель «Заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода ремонта.

6.2. В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет без увеличения стоимости строительства и общих сроков строительства обязан в согласованные с «Заказчиком» сроки переделать эти работы.

6.3. «Заказчик» вправе вносить любые изменения  в  объемы  работ, конструктивные решения, которые, по его мнению, необходимы, о чем он дает письменное распоряжение и вносит изменения в рабочую документацию, являющиеся обязательными для «Подрядчика».

6.4. «Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика».

«Заказчик» проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями «Подрядчика», то он излагает свое мнение в журнале. «Подрядчик» обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных «Заказчиком».

6.5. Сдача и приемка работ

6.5.1. Сдача результата работ «Подрядчиком» и приемка его «Заказчиком» оформляются актом, подписанным обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.

6.6 «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случаях:

6.6.1. обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены «Подрядчиком» или «Заказчиком»;

6.6.2. неисполнения «Подрядчиком» обязательных требований к работе в силу закона, иных правовых актов или настоящего Контракта;

6.6.3. существенных недостатков, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного исправления и по истечении срока они остались не устраненными;

6.6.4. по другим основаниям, прямо предусмотренным законом.

7. ГАРАНТИИ

7.1. «Подрядчик»  гарантирует:

7.1.1. качество выполнения всех работ в соответствии с рабочей документацией, сметами, действующими стандартами, нормами, правилами и техническими условиями;

7.1.2. гарантийный срок на выполненные подрядные  работы  пять лет с  момента подписания   акта  представителем « Заказчика».

7.2.  В случае если в  период  гарантийного  срока обнаружатся  дефекты, допущенные  «Подрядчиком», то  «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. Гарантийный срок эксплуатации в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта  обнаруженных дефектов «Заказчик» составляет односторонний акт на основании квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

7.3. «Заказчик» гарантирует своевременное выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.Стороны несут ответственность за невыполнение  или  ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим  законодательством.

8.2. В случае нарушения обязательств,  предусмотренных настоящим Контрактом, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ от общей цены Договора за каждый день нарушений обязательств.

8.3. В случае невыполнения работ, предусмотренных договором, по вине «Подрядчика», он возвращает «Заказчику» перечисленный аванс  или часть его в зависимости от  предыдущего погашения за счет выполненных работ с начислением процентов в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ на день исполнения денежного обязательства за весь период пользования перечисленными деньгами.

8.4. В случае нарушения обязательств,  предусмотренных настоящим Контрактом, «Заказчик» уплачивает пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ от общей цены Договора за каждый день нарушений обязательств.

8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8.6. В случае прекращения финансирования из бюджета и уведомлении об этом «Заказчиком» «Подрядчика», Стороны отказываются от предъявления исков и штрафных санкций. «Подрядчик» может продолжить работы с разрешения «Заказчика» и последующей оплатой или пересогласовать график производства работ по взаимному согласию Сторон.

8.7. «Заказчик» освобождается от уплаты штрафов и пени по договору в случае не перечисления средств для реализации Контракта из  бюджета.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1.  Сторона может требовать  изменения или расторжения настоящего Контракта в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в частности п.2 ст. 450 ГК РФ.

9.2. Изменения и дополнения, указанные п.10.1 настоящего Контракта имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Если «Подрядчик» не приступил своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

9.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, «Заказчик» вправе назначить «Подрядчику» разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении «Подрядчиком» в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет «Подрядчика», а также потребовать возмещения убытков.

9.5. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

9.6. В случае прекращения Контракта по основаниям, предусмотренным законом или настоящим Контрактом, до приемки «Заказчиком» результата работы, выполненной «Подрядчиком», «Заказчик» вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией «Подрядчику» произведенных затрат.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное неисполнение любого  из своих  обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств, возникших после заключения настоящего Контракта в результате причин чрезвычайного характера, которые Стороны не смогли предвидеть  или предотвратить после заключения Контракта (военные действия, стихийные бедствия и т.д.).

10.2. Если невозможность полного  или  частичного  исполнения обязательств «Подрядчиком» будет существовать свыше одного месяца, «Заказчик» имеет право расторгнуть договор с последующим проведением взаиморасчетов в течение 15 дней, при этом «Подрядчик» в течение 15 дней возвращает «Заказчику» сумму неиспользованного аванса.

11.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1.  При возникновении споров по настоящему Контракту Стороны принимают меры к их урегулированию путем переговоров.

11.2. При невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они решаются в установленном порядке  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1.  Настоящий Контракт  составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: УФК по Тверской обл. (финансовый отдел Сонковского района) ММУ Сонковская Центральная районная больница Р/сч 40204810100000000056 Л/с 60509018010000327053560500021 ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области Г. Тверь БИК 042809001 ИНН 6940000900 КПП 690601001 Гл. врач _______________ А.А. Кузнецов |  |
| --- | --- |

#### Приложение  № 1

к  контракту  №

от              .2007.

Квартальное задание производства работ на 2007г.

| Виды работы | Стоимость работ по Контракту | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Устройство двускатной шиферной кровли на здании хозяйственного корпуса Сонковской ЦРБ по адресу: п. Сонково, ул. Народная, д. 10 |  | Август 2007 |

| ЗАКАЗЧИК: МП | ПОДРЯДЧИК: _________________________ МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к контракту №

от             2007.

ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены Контракта

Мы, нижеподписавшиеся, «Заказчик» – ММУ «Сонковская ЦРБ», именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Кузнецова А.А.,  действующего на основании Устава, с одной стороны  и «Подрядчик» –                                         , в лице                                      , удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о стоимости работ по Контракту на выполнение работ  по устройству двускатной шиферной кровли на здании хозяйственного корпуса Сонковской ЦРБ по адресу: п. Сонково, ул. Народная, д. 10 ,  которая определена в  результате проведения запроса котировок цен и составляет                                                                                                ___________________________________________________, в том числе НДС.

| Заказчик | Подрядчик | ЗАКАЗЧИК: ____________________ МП | ПОДРЯДЧИК: ____________________________ МП |
| --- | --- | --- | --- |